| Год | ИФ | КОСГУ | Сумма | БО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расшифровка № 6 |  |  |  |  |
| 2023 | ОМС | 225 | 4 863 730,05 |  |

Контракт №03402000033230005270001

г. Киров                                                                                                                                         «14»  февраля 2023 г.

Кировское областное государственное клиническое бюджетное учреждение здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи»,  в лице главного врача С.М. Аракеляна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Вятский Строитель» (ООО «Вятский строитель»), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Чарушина Сергея Вениаминовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке предусмотренном Федеральным  законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  (далее - Федеральный закон о контрактной системе), в соответствии с протоколом  подведения итогов электронного аукциона 03.02.2023 г. № 0340200003323000527, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту помещения поликлиники по адресу: г. Киров, ул. Северная Набережная, д.13 (именуемые далее – работы), в соответствии со спецификацией (приложение №1), локальными сметными расчетами (Приложением № 2 к Контракту), являющимися неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями контракта.

1.2. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, внутриобъектным режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ.

1.3. Срок выполнения работ: в течении 60 календарных дней с момента направления заявки заказчиком.

По согласованию с Заказчиком допускается досрочное выполнение работ.

1.4. Место выполнения работ: Российская Федерация, Кировская область, г. Киров, ул. Северная Набережная, д. 13.

1.5.Источник финансирования: средства областного бюджета.

1.6. Идентификационный код закупки: 232434549602743450100100330014120243.

2. Обязанности и права сторон.

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Выполнить все работы по капитальному ремонту помещения надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, в соответствии с локальным сметным расчетом и сдать результат работ заказчику.

2.1.2. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по контракту не позднее следующего дня с момента получения заявки от заказчика.

Подписав настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что на момент заключения настоящего контракта он изучил всю, размещенную в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), документацию на капитальный ремонт, принял во внимание условия помещений, подлежащих ремонту, которые могут повлиять на ход работ, предварительно ознакомился с ценой настоящего контракта и принимает на себя риски, связанные с указанными в настоящем подпункте обстоятельствами.

2.1.3. Подрядчик соглашается с тем, что риски, связанные с вышеперечисленными обстоятельствами, не могут являться основанием для претензий к Заказчику, включая требования о продлении сроков выполнения работ или увеличении цены настоящего контракта.

2.1.4. Выполнить работы в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности "Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СНиП, СанПиН, действующих противопожарных норм, требованиям ГОСТ и других нормативных документов в действующей редакции.

Работы проводятся без остановки текущей деятельности учреждения, выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или предоставлять угрозу для сотрудников и пациентов учреждения.

2.1.5. Подрядчик обязан согласовать все виды работ со всеми участниками проведения капитального ремонта.

2.1.6. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных правилами охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности.  Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ.

Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.) установленным законодательством Российской Федерации.

Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.

2.1.7. Известить Заказчика о готовности скрытых работ и приемке выполненных работ за 3 рабочих дня до начала приемки соответствующих работ. Приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и ответственных конструкций и составления актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки ответственных конструкций.

2.1.8. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, органов строительного контроля  в случае, когда они не были информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

2.1.9. Согласовывать производство работ с ресурсноснабжающими организациями, органами государственного строительного контроля и другими заинтересованными службами и органами (при необходимости).

2.1.10. Осуществить монтаж оборудования и (или) иного имущества, подлежащего установке в помещениях в соответствии с условиями технологического присоединения (подключения) к сетям ресурсоснабжающих организаций. Провести все необходимые испытания и пусконаладочные работы после технологического присоединения с оформлением результатов выполнения данных работ в техническом отчете об их проведении.

2.1.11. Обеспечить за свой счет поставку необходимых для капитального ремонта строительных материалов, комплектующих, конструкций, изделий и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение, а также поставку, установку и подключение к инженерным сетям монтируемого технологического оборудования.

Подрядчик обязан осуществлять контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, оборудования и иного имущества, подлежащего установке в помещениях и предоставить Заказчику сертификаты качества поставляемых материалов, оборудования и комплектующих изделий, а также данные об их пожарной безопасности и их соответствии строительным, санитарным нормам и правилам Российской Федерации.

2.1.12. В процессе выполнения работ, внешние коммуникации зданий и иное имущество должны сохранить свою целостность и не получить повреждений. При  выполнении работ обеспечить мероприятия  по сохранности здания, внутренней отделки, действующих инженерных систем (в том числе от неблагоприятных условий погоды). При порче имущества и повреждения коммуникаций ответственность возлагается на Подрядчика. При нанесении ущерба припаркованному вблизи здания автотранспорту, а также пешеходам в момент выполнения работ, ответственность возлагается на Подрядчика.

Обеспечить за свой счет содержание и уборку помещений и прилегающей к ним территории с соблюдением всех норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту въезжающего и выезжающего транспорта.

Осуществлять в процессе производства работ ежедневную, а по завершении работ, окончательную уборку помещений и прилегающей непосредственно к ним территории от строительного мусора.

Подрядчик должен обеспечить хранение и вывоз мусора своими силами и за свой счет в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.1.13. Подрядчик обязан разумно пользоваться предоставленными заказчиком ресурсами.

2.1.14. Подрядчик обязан обеспечить хранение инвентаря, инструментов, оборудования, стройматериалов.

2.1.15. Контроль и охрану над всеми поступающими для ремонта помещений материальными ценностями осуществляет Подрядчик.  Расходы Подрядчика по охране строительных материалов и  оборудования включены в накладные расходы Подрядчика и дополнительной компенсации Заказчиком не подлежат.

2.1.16. С момента начала работ и до их полного завершения Подрядчик ведет общий и специальные журналы работ, в которых отражается весь ход производства работ, а также все факторы и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, а так же с органами строительного контроля (дата начала и окончания видов работ, условия их производства, сообщения о принятии скрытых работ и о проведенных испытаниях и т.д.).

2.1.17. Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту работы.

2.1.18. Не позднее 5 рабочих дней со дня окончания капитального ремонта помещения освободить помещение от строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить заказчику проект акта о соответствии состояния помещений условиям контракта.

2.1.19. Передать Заказчику по актам: помещения, ключи, документацию, копии сертификатов (деклараций) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) и другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий, конструкций и оборудования.

2.1.20. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

2.1.21. Предоставлять по требованию Заказчика информацию и документацию, связанную с выполнением контракта.

2.1.22. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему.

2.1.23. В случае досрочного расторжения настоящего контракта по любым из оснований, предусмотренных настоящим контрактом не позднее 5 календарных дней с даты расторжения передать по акту помещение, а также всю имеющуюся документацию.

2.1.24. Подрядчик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта.

При необходимости, а также в случае проведения экспертизы, предоставлять в течение 2 календарных дней дополнительные материалы (документы, информацию и т.д.), относящиеся к условиям исполнения контракта.

2.1.25. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по контракту третьим лицам.

2.1.26. Обеспечить наличие документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям заказчика, лицу, осуществляющему строительный контроль.

2.1.27. Обеспечить представителям заказчика, строительного контроля возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых строительных материалов, комплектующих, конструкций, изделий и устанавливаемого оборудования.

2.1.28. Незамедлительно информировать заказчика обо всех происшествиях в помещениях, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии в помещениях, несчастных случаях в помещениях, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.

2.1.29. Устранять за свой счет в срок, установленный органом строительного контроля недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки работ по капитальному ремонту требованиям локального сметного расчета, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности помещений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

2.1.30. Передать заказчику документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного контроля о соответствии отремонтированных помещений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности помещений приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).

2.1.31. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.1.32. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

2.1.33. Подрядчик обязан принимать участие в оперативных совещаниях с участием Заказчика, представителей организации, осуществляющей строительный контроль по вопросам выполнения работ по капитальному ремонту.

2.1.34  В случае выявления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ в неполном и/или завышения их стоимости общество осуществляет возврат заказчику излишне оплаченных средств.

2.2 Права Подрядчика:

2.2.1. Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся исполнения контракта.

2.2.2. Запрашивать необходимую для исполнения контракта информацию у заказчика.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Передать Подрядчику всю имеющуюся у Заказчика документацию, касающуюся  капитального ремонта.

2.3.2. Осуществлять контроль за выполнением работ в соответствии с условиями настоящего контракта, локального сметного расчета.

2.3.3. По письменному сообщению Подрядчика о готовности отремонтированных помещений к сдаче в эксплуатацию осуществить приемку выполненных работ по капитальному ремонту.

2.3.4. Оплачивать выполненные по контракту работы на основании локальной сметы и с учетом фактически выполненных подрядчиком работ.

2.3.5. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

По результатам приемки выполненных работ (результатов работ) направлять мотивированный отказ от подписания при наличии у него замечаний по качеству, объему, иному соответствию выполненных работ (результатов работ) условиям Контракта

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, не вмешиваясь в его деятельность, давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению задания.

2.4.2. Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

2.4.3. Привлечь для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

2.4.4. Получать от Подрядчика документацию и информацию, связанные с исполнением контракта.

2.4.5. Отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к его исполнению или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможно. Убытки взыскиваются Заказчиком с Подрядчика в полной сумме сверх неустойки.

- 3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта включает в себя прибыль Подрядчика, все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе стоимость производства работ, материалов, инструментов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, транспортные и командировочные расходы, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для выполнения работ и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 4 863 730,05 (Четыре миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи семьсот тридцать рублей пять копеек), в т.ч. НДС 20% - 810 621,68 (Восемьсот десять тысяч шестьсот двадцать один рубль шестьдесят восемь копеек).

При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением к контракту принимает досрочно исполненные подрядчиком работы и оплачивает выполненные работы в соответствии с локальным  сметным  расчетом. При этом локальный сметный расчет контракта не изменяется.

3.2. Оплата  фактически  выполненных работ производится Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Подрядчика, ежемесячно, исходя из объема выполненных Подрядчиком работ, не позднее 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного  частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

3.3.  Подрядчик  обязан  уведомить  Заказчика  о необходимости  выполнения  дополнительных  работ, не включенных в локальный сметный расчет, указав объемы и стоимость данных работ. О необходимости выполнения дополнительных работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика до начала выполнения дополнительных работ, получить согласие Заказчика на выполнение данных работ.

3.4. Работы, выполненные с изменением или отклонением от локального сметного расчета, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

3.5. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по контракту в полном объеме.

3.6. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.7  и  3.8. Контракта.

3.7. Изменение существенных условий контракта по соглашению сторон допускается при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту в соответствии с требованиями п.1.3 ч.1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

3.8. Цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта в соответствии с положениями п.1.1 ч.1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

- 4. Порядок сдачи-приемки работ

- 4.1. Приемка выполненных работ, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения работ на основании локального сметного расчета контракта, условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

- Подрядчик письменно уведомляет Заказчика и органы строительного контроля о готовности к сдаче выполненных работ. Уведомление должно содержать сведения о времени и месте проверки фактически выполненных работ, а также вызов полномочного представителя для участия в сдаче и приемке этих работ.

4.2. Для проверки объемов и качества, фактически выполненных подрядных работ включенным в локальный сметный расчет Контракта (Приложение 2 к Контракту), Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Контрактом.

Для проверки результатов выполненных работ в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. Для проведения экспертизы результатов выполненных работ Заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.

- 4.3. Подписание Сторонами первичных учетных документов не означает окончательную приемку Заказчиком объекта и переход к Заказчику прав на результат работ и рисков его (их) случайной гибели, порчи или повреждения. Промежуточная приемка отдельных видов и объемов работ, выполненных Подрядчиком, не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до дня окончательной приемки работ. Подрядчик должен за свой счет обеспечить поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на дату промежуточной приемки.

4.4. После выполнения в полном объеме всех работ, предоставляет следующую документацию:

- общий и специальный журналы учета выполнения работ, соответствующих по составу и порядку ведения требованиям нормативных документов;

-  журнал строительного контроля по объекту строительства в целом или отдельным зданиям и сооружениям, а также по пусковым комплексам, если таковые предусмотрены проектной документацией - при осуществлении строительного контроля;

- сертификатов, технических паспортов, протоколов испытаний и других документов, удостоверяющих качество, безопасность и свойства материалов, конструкций и изделий, примененных при производстве работ;

- актов испытаний и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения, результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля (при проведении соответствующих работ);

- материалов проверок, проведенных в процессе строительства органами строительного контроля;

- иную необходимую документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

4.5. Все предоставляемые Заказчику документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, подписаны полномочным лицом и заверены печатью Подрядчика, экземпляры документов должны быть полностью идентичны друг другу. В случае не предоставления или ненадлежащего оформления указанных документов Заказчик вправе не приступать к приемке выполненных работ.

Готовность принимаемых скрытых работ, подтверждается подписанием представителем Заказчика, Подрядчика актов освидетельствования скрытых работ.

4.6.  Подрядчик, после выполнения всего комплекса работ, предусмотренных настоящим Контрактом и передачи их Заказчику, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Подписание и размещение документа о приемке в единой информационной системе должно производиться Подрядчиком не ранее дня передачи Заказчику фактически выполненных работ.

Документ о приемке должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

е) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ;

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.7. Документ о приемке, подписанный Исполнителем, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Исполнителем, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.8. Заказчик в течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 4.7 настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.9. По решению Заказчика для приемки оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек.

В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 4.7 настоящего Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

4.10. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим Контрактом направляются автоматически с использованием единой информационной системы Исполнителю. Датой поступления Исполнителю документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель.

4.11. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

4.12. Датой приемки оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

- 5. Порядок выполнения работ

5.1.  Выполнение работ производится Подрядчиком в соответствии с локальным сметным расчетом.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

Подрядчик несет ответственность за сохранность конструкций, коммуникаций, выполнение работ. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

5.2. Подрядчик ежедневно ведет журналы выполнения работ, в которых отражается весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик или его уполномоченный представитель проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Заказчик или его уполномоченный представитель вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчика. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

5.3. Подрядчик письменно извещает представителей Заказчика, организацию осуществляющих строительный контроль, о готовности скрытых работ и приемке.

5.4. Подрядчик осуществляет индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его апробировании в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

5.5. В случае обнаружения Заказчиком или его уполномоченным представителем недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ сторонами в течение 7 календарных дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок за свой счет и без увеличения цены контракта, установленной в главе 3 контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

5.6. В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания акт составляется в отсутствие Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

5.7. Заказчик назначает своего представителя на период выполнения работ, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет взаимодействие с Подрядчиком, строительный контроль за выполнением работ по контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком строительных материалов, комплектующих, конструкций и устанавливаемого оборудования условиям контракта.

Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода выполнения строительно-монтажных работ.

6. Качество работ

6.1. Выполнение, результат и качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям рабочей и проектной документации, требованиям Гражданского кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СП 48.13330.2019, Правил внешнего благоустройства в муниципальном образовании «Город Киров», утвержденных решением Кировской городской Думы от 27.08.2008 № 19/41, СНиП, СанПиН, действующих противопожарных норм, требованиям ГОСТ и других нормативных документов в действующей редакции.

6.2. При выполнении строительно-монтажных работ на Объекте по контракту Подрядчик обеспечивает применение строительных материалов, комплектующих, конструкций и устанавливаемого оборудования надлежащего качества.

Используемые при выполнении работ строительные материалы, комплектующие, конструкции и устанавливаемое оборудование должны соответствовать ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ (в том числе Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Используемые при выполнении работ строительные материалы, комплектующие, конструкции и устанавливаемое оборудование должны быть новыми ранее не используемыми, разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь все документы, установленные законодательством, в том числе удостоверяющие их происхождение, безопасность и качество.

7. Ответственность сторон.

7.1. Заказчик и Подрядчик за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, несут ответственность в виде пени и штрафов в размере и в порядке, определённом Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 (далее – Порядок). В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (в т.ч. уборка строительной площадки, помещения, своевременный вывоз строительного мусора, материалов, оборудования, предоставление информации и документов по требованию Заказчика или строительного контроля, своевременное и правильное заполнение журналов учета выполненных работ и иной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по  капитальному  ремонту, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

7.10. Не позднее 20 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от поставщика (исполнителя, подрядчика) направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

7.11. При неоплате (отказе от уплаты) поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, удерживать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате поставщику (исполнителю, подрядчику) за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги), которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.13. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по контракту. Достаточным подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации.

7.14. Сторона, несвоевременно направившая извещение, предусмотренное в п. 7.13 контракта, возмещает другой Стороне понесенные последней убытки.

7.15. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Стороной обязательств по контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7.16. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.17. Риск случайного повреждения (порчи) или гибели результата выполненных работ, лежит на Подрядчике до момента окончательной приемки Объекта заказчиком.

7.18. Ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, охраны труда, требований пожарной безопасности, экологических и санитарных норм при выполнении работ по предмету контракта односторонняя – возлагается на Подрядчика.

7.19. Заказчик вправе удерживать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом.

8. Гарантии

8.1. Срок годности на момент использования строительных материалов, комплектующих, конструктивных элементов, соответствует установленному сроку изготовителя.

8.2 Срок гарантии на выполненные в соответствии с контрактом работы составляет 5 (пять) лет с момента подписания сторонами документов о приемке выполненных работ.

Гарантия качества распространяется на все результаты работ, выполненные подрядчиком.

Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты.

Гарантия предоставляется на весь объем применяемых строительных материалов, комплектующих, конструктивных элементов и устанавливаемого оборудования.

8.3 Срок гарантии качества на устанавливаемое оборудование определяется согласно гарантийному сроку, установленному изготовителем.

8.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

8.5. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств подрядчика.

8.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает подрядчик.

8.7. Подрядчик обязуется возместить весь совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств.

8.8. Дефекты, выявленные в процессе работы и после их завершения в период гарантийного срока, Подрядчик обязан устранить в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик по своему выбору вправе потребовать от Подрядчика либо безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов, либо соразмерного уменьшения цены контракта (возмещение расходов Заказчика на устранение дефектов).

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, или в случае, если в течение 7 календарных дней со дня извещения Подрядчика о выявленных недостатках, от Подрядчика не получено письменного согласия на устранение дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

9. Обеспечение исполнения контракта

9.1. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 10 % от цены контракта.

9.2 В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9.3 Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:

В платежном поручении указать назначение платежа: обеспечение исполнения по контракту, извещение о проведении электронного аукциона №_____________.

Банк: Отделение Киров Банка России//УФК по Кировской области г. Киров

БИК 013304182/ ИНН 4345496027/ КПП 434501001

ОГРН 1194350011206/ ОКПО 94187915/ОКТМО 33701000001

Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» л/с 0580100Б331)

Расчетный счет: 40102810345370000033/ Казначейский счет: 03224643330000004000

9.4 Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

9.5 В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

9.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

9.7. Если в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Поставщиком избрано внесение денежных средств, Заказчик обязуется возвратить внесенные в качестве обеспечения денежные средства не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

9.8. Поставщик обязан представить оформленные надлежащим образом документы, подтверждающие обеспечение исполнения контракта до заключения контракта.

9.9 Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке

10. Срок действия контракта

Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.12.2023 г., а в части исполнения обязательств по оплате, гарантийных обязательств – до полного исполнения обязательств Сторонами.

11. Прочие условия

12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.

11.1.1. Претензия (требование) оформляется в письменной форме и направляется той Стороне, по контракту которой допущены нарушения его условий. В претензии (требовании) указываются действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения допущенных нарушений.

Претензия (требование, письменное обращение) может быть направлено одним из способов: по электронной почтой, почтовым отправлением либо курьерской службой.

11.1.2. Срок рассмотрения претензии (требования) не может превышать 7 календарных дней.

11.2. В вопросах, не урегулированных настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта:

- подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

- станет очевидным, что работа не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда.

-в иных случаях установленных гражданским законодательством.

Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

11.4. Любые изменения и дополнения к контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы, и иных условий контракта;

б)  при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;

в) иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.5. При изменении адресов, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации или ликвидации Стороны обязаны письменно уведомить другу друга о предстоящих изменениях, а после их осуществления в 5-дневный срок представить другой стороне надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие факт изменений.

11.6 При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13. Реквизиты и подписи сторон.

| Заказчик: КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" 610011, Кировская обл., г. Киров, ул. Свердлова, д. 4. Тел.: 254-200 (приемная), 254-212 (отдел закупок ) ИНН 4345496027/ КПП 434501001 ОГРН 1194350011206 Банк: Отделение Киров Банка России//УФК по Кировской области г. Киров БИК 013304182 Расчетный счет 40102810345370000033 Казначейский счет 03224643330000004000 Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» л/с 0780100Б334) sgkb@mail.ru (секретарь), zakup.sgkb@yandex.ru (отдел закупок) Главный врач ____________________________ /С.М. Аракелян | Подрядчик: ООО «Вятский Строитель» ИНН 4324008303 КПП 432401001 ОГРН 1144313000413 Адрес юридический: 612094, Кировская область, Оричевский район, д. Елизаровцы, д. 1 Адрес почтовый (фактический) 612094, Кировская область, Оричевский район, д. Елизаровцы, д. 1 р/сч 40702810327000013546 в КИРОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N8612 ПАО СБЕРБАНК БИК 043304609 к/сч 30101810500000000609 ОКАТО 33230820004 ОКПО 32890892 ОКТМО 33630420126 Директор ____________________ С.В. Чарушин |
| --- | --- |

Приложение № 1

к контракту № 03402000033230005270001

от «14»  февраля 2023 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во | Стоимость, руб., включая НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по капитальному ремонту помещения по адресу: г. Киров, ул. Северная Набережная, д.13 | Усл. единица | 1 | 4 863 730,05 |
| Итого: |  |  |  | 4 863 730,05 |

| Заказчик: КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" Главный врач ____________________________ /С.М. Аракелян | Подрядчик: ООО «Вятский Строитель» Директор ____________________ С.В. Чарушин |
| --- | --- |

Приложение № 2

к контракту

к контракту № 03402000033230005270001

от «14»  февраля 2023 г.

Локальный сметный расчет

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

| Система выпуска сметной документации А0 v. 2.11.1.19 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  | Образец №4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
| "_____" ______________ 20___ г. |  |  |  |  | "_____" ______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт помещения поликлиники по адресу: г. Киров, ул. Северная Набережная, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы. Работы по капитальному ремонту перегородок, перемычек, дверных проёмов, полов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | 2022-025-АС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущие цены |  |  |  | Базовые цены |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 7152544.15 |  | руб. |  | 606761.28 |  | руб. |  |
|  |  | строительных работ | 7113659.6 |  | руб. |  | 603548.22 |  | руб. |  |
|  |  | монтажных работ | 7946.33 |  | руб. |  | 260.94 |  | руб. |  |
|  |  | оборудования | 0 |  | руб. |  | 0 |  | руб. |  |
|  |  | прочих работ | 30938.22 |  | руб. |  | 2952.12 |  | руб. |  |
| Средства на оплату труда |  |  | 829659.01 |  | руб. |  | 32204 |  | руб. |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  | 3602.7 |  | чел. час. |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены 2 кв.2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР-46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен НР = 91% (НР = 512.89 руб.) СП = 52% (СП = 293.08 руб.) Объем: 74.66 * 0.12 | 8,9592 | 122,56 | 59,65 | 1098,04 | 563,62 | 534,42 | 7,1 | 63,61 |
|  |  |  | м3 | 62,91 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФССЦ-999-9900 | Строительный мусор Объем: 8.9592 * 1.8 | 16,1266 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФССЦ-999-9900 | Строительный мусор | 8,9592 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр-56-10-001 | Снятие дверных полотен НР = 90% (НР = 54.55 руб.) СП = 47% (СП = 28.49 руб.) Объем: 0.58 * 2.1 * 3 + 0.86 * 2.1 * 1 + 0.88 * 2.1 * 1 + 0.9 * 2.1 * 1 + 1.19 * 2.1 * 1 + 1.3 * 2.1 * 1 + 1.36 * 2.1 * 1 + 0.86 * 2.1 * 1 + 0.93 * 2.1 * 1 | 0,2104 | 288,06 |  | 60,61 | 60,61 |  | 36,28 | 7,63 |
|  |  |  | 100м2 | 288,06 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФССЦ-999-9900 | Строительный мусор | 0,2483 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФССЦ-999-9900 | Строительный мусор Объем: 0.2483 : 0.6 | 0,4138 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕРр-56-09-001 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР = 90% (НР = 142.36 руб.) СП = 47% (СП = 74.34 руб.) Объем: 3 + 8 | 0,11 | 1643,9 | 205,91 | 180,83 | 158,18 | 22,65 | 179,3 | 19,72 |
|  |  |  | 100шт | 1437,99 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФССЦ-999-9900 | Строительный мусор | 1,155 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФССЦ-999-9900 | Строительный мусор Объем: 1.155 : 0.6 | 1,925 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕРр-56-11-001 | Снятие наличников НР = 90% (НР = 39.97 руб.) СП = 47% (СП = 20.87 руб.) Объем: 28.7 + 10.12 + 10.16 + 10.2 + 10.78 + 11 + 11.12 + 10.12 + 10.26 + 10.12 + 10.26 | 1,3284 | 33,43 |  | 44,41 | 44,41 |  | 4,21 | 5,59 |
|  |  |  | 100м | 33,43 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФССЦ-999-9900 | Строительный мусор | 0,5314 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФССЦ-999-9900 | Строительный мусор Объем: 0.5314 : 0.6 | 0,8857 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР-46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками НР = 91% (НР = 801.26 руб.) СП = 52% (СП = 457.86 руб.) | 0,6104 | 1579,96 | 241,95 | 964,41 | 816,72 | 147,69 | 165,39 | 100,95 |
|  |  |  | 100м2 | 1338,01 | 104,49 |  |  | 63,78 | 7,74 | 4,72 |
| 14 | ФССЦ-999-9900 | Строительный мусор Объем: 10.5 * 24 : 100 | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФССЦ-999-9900 | Строительный мусор Объем: 2.52 : 0.6 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕРр-58-03-001 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. НР = 90% (НР = 27.59 руб.) СП = 46% (СП = 14.1 руб.) Объем: 24 * 1.8 | 0,432 | 71,18 | 0,2 | 30,75 | 30,66 | 0,09 | 9,1 | 3,93 |
|  |  |  | 100м | 70,98 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР-07-05-016-04 МС РФ 519\пр от 4.09.19 п8.2 тб2 п4 Козп=0,7; Кэм=0,7; Кмат=0 | Демонтаж металлических ограждений: без поручней (демонтаж (разборка) металлических конструкций) НР = 116% (НР = 106.96 руб.) СП = 80% (СП = 73.77 руб.) Объем: 12 + 12 + 3.7 + 3.6 | 0,313 | 415,93 | 142,86 | 130,19 | 85,47 | 44,72 | 29,05 | 9,09 |
|  |  |  | 100м | 273,07 | 21,54 |  |  | 6,74 | 1,81 | 0,57 |
| 18 | ФЕР-09-03-014-01 МС РФ 519\пр от 4.09.19 п8.2 тб2 п4 Козп=0,7; Кэм=0,7; Кмат=0 | Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (демонтаж (разборка) металлических конструкций) НР = 93% (НР = 74.14 руб.) СП = 62% (СП = 49.43 руб.) Объем: 0.08 + 0.075 + 0.06 + 0.07 | 0,285 | 573,4 | 331,43 | 163,42 | 68,96 | 94,46 | 27,69 | 7,89 |
|  |  |  | т | 241,97 | 37,77 |  |  | 10,76 | 2,81 | 0,8 |
| 19 | ФЕР-46-04-014-01 | Разборка каменных и железобетонных ступеней: на косоурах без заделки концов НР = 91% (НР = 217.64 руб.) СП = 52% (СП = 124.37 руб.) Объем: 1.8 * 23 | 0,414 | 619,73 | 42,02 | 256,57 | 239,17 | 17,4 | 66,1 | 27,37 |
|  |  |  | 100м ступеней | 577,71 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ-999-9900 | Строительный мусор | 0,8735 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФССЦ-999-9900 | Строительный мусор Объем: 0.8735 * 2.5 | 2,1838 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР-07-05-014-02 Приказ 51/пр 09.02.2021 МС РФ 519\пр от 4.09.19 п8.2 тб2 п1 Козп=0,8; Кэм=0,8; Кмат=0 | Демонтаж плошадок массой: свыше I т (демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж\б конструкций) НР = 116% (НР = 157.69 руб.) СП = 80% (СП = 108.75 руб.) Объем: 1 + 1 + 1 + 3 | 0,06 | 5049,48 | 3288,1 | 302,97 | 105,68 | 197,29 | 189,6 | 11,38 |
|  |  |  | 100шт | 1761,38 | 504,25 |  |  | 30,26 | 37,42 | 2,24 |
| 23 | ФССЦ-999-9900 | Строительный мусор | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФССЦ-999-9900 | Строительный мусор Объем: 4.08 * 2.5 | 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕР-46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен НР = 91% (НР = 503.79 руб.) СП = 52% (СП = 287.88 руб.) Объем: 3.95 + 4 + 0.85 | 8,8 | 122,56 | 59,65 | 1078,53 | 553,61 | 524,92 | 7,1 | 62,48 |
|  |  |  | м3 | 62,91 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФССЦ-999-9900 | Строительный мусор Объем: 8.8 * 1.8 | 15,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФССЦ-999-9900 | Строительный мусор | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР-07-05-014-04 Приказ 51/пр 09.02.2021 МС РФ 519\пр от 4.09.19 п8.2 тб2 п4 Козп=0,7; Кэм=0,7; Кмат=0 | Демонтаж маршей: без сварки массой свыше 1 т (демонтаж (разборка) металлических конструкций) НР = 116% (НР = 21.32 руб.) СП = 80% (СП = 14.7 руб.) | 0,01 | 4213,96 | 2817,18 | 42,14 | 13,97 | 28,17 | 154 | 1,54 |
|  |  |  | 100шт | 1396,78 | 440,65 |  |  | 4,41 | 32,69 | 0,33 |
| 29 | ФССЦ-999-9900 | Строительный мусор Объем: 0.531 * 2.5 | 1,3275 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ФССЦ-999-9900 | Строительный мусор | 0,531 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Демонтажные работы |  |  |  |  | 4352,87 |  | 2741,06 | 1611,81 |  | 321,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 115,95 |  | 8,66 |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 040.2 | [ 1,13,19,25] |  | 91% | ФОТ | 2035,58 |  |  |  |  |
|  | п. 090 | [ 4,7,10] |  | 90% | ФОТ | 236,88 |  |  |  |  |
|  | п. 092 | [ 16] |  | 90% | ФОТ | 27,59 |  |  |  |  |
|  | п. 007.1 | [ 17,22,28] |  | 116% | ФОТ | 285,97 |  |  |  |  |
|  | п. 009 | [ 18] |  | 93% | ФОТ | 74,14 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  |  |  | 2660,16 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 040.2 | [ 1,13,19,25] |  | 52% | ФОТ | 1163,19 |  |  |  |  |
|  | п. 090 | [ 4,7,10] |  | 47% | ФОТ | 123,7 |  |  |  |  |
|  | п. 092 | [ 16] |  | 46% | ФОТ | 14,1 |  |  |  |  |
|  | п. 007.1 | [ 17,22,28] |  | 80% | ФОТ | 197,22 |  |  |  |  |
|  | п. 009 | [ 18] |  | 62% | ФОТ | 49,43 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  |  | 1547,64 |  |  |  |  |
| Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕР-08-02-001-07 МС РФ 421/пр. п.58б Козп=1.15; Кэм=1.25 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м НР = 110%*0,9 (НР = 636.51 руб.) СП = 69%*0,85 (СП = 377.08 руб.) Объем: 110.22 * 0.12 | 13,2264 | 86,66 | 43,2 | 1146,2 | 553,66 | 571,38 | 5,04 | 66,62 |
|  |  |  | м3 | 41,86 | 6,75 |  |  | 89,28 | 0,5 | 6,61 |
| 32 | ФССЦ-05-2.03.16-0004 | Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 150 | 5,026 | 761,44 |  | 3827 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФССЦ-04-3.01.12-0003 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | 3,095 | 519,8 |  | 1608,78 |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР-46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 НР = 103% (НР = 114.79 руб.) СП = 59% (СП = 65.76 руб.) Объем: 7.77 * 0.12 | 0,9324 | 246,41 | 2,13 | 229,75 | 111,45 | 1,99 | 14,63 | 13,64 |
|  |  |  | м3 | 119,53 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ФССЦ-05-2.03.16-0004 | Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 150 | 0,373 | 761,44 |  | 284,02 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ФЕР-15-02-016-03 МС РФ 421/пр. п.58б Козп=1.15; Кэм=1.25 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен НР = 100%*0,9 (НР = 1840.23 руб.) СП = 49%*0,85 (СП = 851.62 руб.) Объем: 117.99 * 2 | 2,3598 | 2046,3 | 115,96 | 4828,86 | 1887,7 | 273,64 | 85,1 | 200,82 |
|  |  |  | 100м2 | 799,94 | 66,53 |  |  | 157 | 6,93 | 16,34 |
| Итого: Тип1 |  |  |  |  | 11924,61 |  | 2552,81 | 847,01 |  | 281,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 246,28 |  | 22,95 |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 008 | [ 31] |  | 110%*0,9 | ФОТ | 636,51 |  |  |  |  |
|  | п. 040.1 | [ 34] |  | 103% | ФОТ | 114,79 |  |  |  |  |
|  | п. 015 | [ 36] |  | 100%*0,9 | ФОТ | 1840,23 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  |  |  | 2591,53 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 008 | [ 31] |  | 69%*0,85 | ФОТ | 377,08 |  |  |  |  |
|  | п. 040.1 | [ 34] |  | 59% | ФОТ | 65,76 |  |  |  |  |
|  | п. 015 | [ 36] |  | 49%*0,85 | ФОТ | 851,62 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  |  | 1294,46 |  |  |  |  |
| Тип 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ФЕР-46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 НР = 103% (НР = 142.61 руб.) СП = 59% (СП = 81.69 руб.) Объем: 1.81 * 0.64 | 1,1584 | 246,41 | 2,13 | 285,44 | 138,46 | 2,47 | 14,63 | 16,95 |
|  |  |  | м3 | 119,53 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ФССЦ-05-2.03.16-0004 | Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 150 | 0,4634 | 761,44 |  | 352,85 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ФЕР-15-02-016-03 МС РФ 421/пр. п.58б Козп=1.15; Кэм=1.25 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен НР = 100%*0,9 (НР = 28.23 руб.) СП = 49%*0,85 (СП = 13.07 руб.) Объем: 1.81 * 2 | 0,0362 | 2046,3 | 115,96 | 74,08 | 28,96 | 4,2 | 85,1 | 3,08 |
|  |  |  | 100м2 | 799,94 | 66,53 |  |  | 2,41 | 6,93 | 0,25 |
| Итого: Тип 2 |  |  |  |  | 712,37 |  | 167,42 | 6,67 |  | 20,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,41 |  | 0,25 |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 040.1 | [ 37] |  | 103% | ФОТ | 142,61 |  |  |  |  |
|  | п. 015 | [ 39] |  | 100%*0,9 | ФОТ | 28,23 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  |  |  | 170,84 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 040.1 | [ 37] |  | 59% | ФОТ | 81,69 |  |  |  |  |
|  | п. 015 | [ 39] |  | 49%*0,85 | ФОТ | 13,07 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  |  | 94,76 |  |  |  |  |
| Тип 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ФЕР-46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 НР = 103% (НР = 122.44 руб.) СП = 59% (СП = 70.13 руб.) Объем: 1.95 * 0.51 | 0,9945 | 246,41 | 2,13 | 245,05 | 118,87 | 2,12 | 14,63 | 14,55 |
|  |  |  | м3 | 119,53 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ФССЦ-05-2.03.16-0004 | Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 150 | 0,3978 | 761,44 |  | 302,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ФЕР-15-02-016-03 МС РФ 421/пр. п.58б Козп=1.15; Кэм=1.25 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен НР = 100%*0,9 (НР = 30.41 руб.) СП = 49%*0,85 (СП = 14.07 руб.) Объем: 1.95 * 2 | 0,039 | 2046,3 | 115,96 | 79,81 | 31,2 | 4,52 | 85,1 | 3,32 |
|  |  |  | 100м2 | 799,94 | 66,53 |  |  | 2,59 | 6,93 | 0,27 |
| Итого: Тип 3 |  |  |  |  | 627,76 |  | 150,07 | 6,64 |  | 17,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,59 |  | 0,27 |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 040.1 | [ 40] |  | 103% | ФОТ | 122,44 |  |  |  |  |
|  | п. 015 | [ 42] |  | 100%*0,9 | ФОТ | 30,41 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  |  |  | 152,85 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 040.1 | [ 40] |  | 59% | ФОТ | 70,13 |  |  |  |  |
|  | п. 015 | [ 42] |  | 49%*0,85 | ФОТ | 14,07 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  |  | 84,2 |  |  |  |  |
| Перемычки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ФЕР-09-03-015-01 МС РФ 421/пр. п.58б Козп=1.15; Кэм=1.25 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м НР = 93%*0,9 (НР = 10.87 руб.) СП = 62%*0,85 (СП = 6.85 руб.) Объем: ( 34.8 + 9.28 + 20.88 + 10.38 ) : 1000 | 0,0753 | 578,36 | 351,16 | 43,55 | 10,67 | 26,44 | 16,22 | 1,22 |
|  |  |  | т | 141,71 | 30,81 |  |  | 2,32 | 2,19 | 0,16 |
| 44 | ФССЦ-07-2.07.04-0011 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,0753 | 10508 |  | 791,25 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Перемычки |  |  |  |  | 834,8 |  | 10,67 | 26,44 |  | 1,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,32 |  | 0,16 |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 009 | [ 43] |  | 93%*0,9 | ФОТ | 10,87 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  |  |  | 10,87 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 009 | [ 43] |  | 62%*0,85 | ФОТ | 6,85 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  |  | 6,85 |  |  |  |  |
| Итого: Перегородки |  |  |  |  | 14099,54 |  | 2880,97 | 886,76 |  | 320,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 253,6 |  | 23,64 |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 008 | [ 31] |  | 110%*0,9 | ФОТ | 636,51 |  |  |  |  |
|  | п. 040.1 | [ 34,37,40] |  | 103% | ФОТ | 379,84 |  |  |  |  |
|  | п. 015 | [ 36,39,42] |  | 100%*0,9 | ФОТ | 1898,87 |  |  |  |  |
|  | п. 009 | [ 43] |  | 93%*0,9 | ФОТ | 10,87 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  |  |  | 2926,09 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 008 | [ 31] |  | 69%*0,85 | ФОТ | 377,08 |  |  |  |  |
|  | п. 040.1 | [ 34,37,40] |  | 59% | ФОТ | 217,58 |  |  |  |  |
|  | п. 015 | [ 36,39,42] |  | 49%*0,85 | ФОТ | 878,76 |  |  |  |  |
|  | п. 009 | [ 43] |  | 62%*0,85 | ФОТ | 6,85 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  |  | 1480,27 |  |  |  |  |
| Дверные проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ФЕР-10-01-047-02 МС РФ 421/пр. п.58б Козп=1.15; Кэм=1.25 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 НР = 108%*0,9 (НР = 117.33 руб.) СП = 55%*0,85 (СП = 56.43 руб.) Объем: 3.213 + 3.108 + 3.045 | 0,0937 | 7288 | 289,74 | 682,89 | 115,43 | 27,15 | 140,96 | 13,21 |
|  |  |  | 100м2 | 1231,95 | 56,34 |  |  | 5,28 | 4,75 | 0,45 |
| 46 | ФССЦ-11-3.01.01-0016 | Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 3-3,5 м2 (ДП-01) Объем: 1.53 * 2.1 | 3,213 | 1509,53 |  | 4850,12 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ФССЦ-11-3.01.01-0016 | Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 3-3,5 м2 (ДП-02) Объем: 1.48 * 2.1 | 3,108 | 1509,53 |  | 4691,62 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ФССЦ-11-3.01.01-0016 | Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 3-3,5 м2 (ДП-11) Объем: 1.45 * 2.1 | 3,045 | 1509,53 |  | 4596,52 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ФЕР-10-01-047-01 МС РФ 421/пр. п.58б Козп=1.15; Кэм=1.25 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 НР = 108%*0,9 (НР = 535.66 руб.) СП = 55%*0,85 (СП = 257.63 руб.) Объем: 5.376 + 2.625 + 3.99 + 1.785 + 1.218 + 5.04 + 6.3 | 0,2633 | 12321,89 | 310,44 | 3244,35 | 533,9 | 81,74 | 228,86 | 60,26 |
|  |  |  | 100м2 | 2027,71 | 65,29 |  |  | 17,19 | 5,41 | 1,43 |
| 50 | ФССЦ-11-3.01.01-0015 | Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м2 (ДП-03) Объем: 1.28 * 2.1 * 2 | 5,376 | 1486,03 |  | 7988,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ФССЦ-11-3.01.01-0015 | Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м2 (ДП-04) Объем: 1.25 * 2.1 | 2,625 | 1486,03 |  | 3900,83 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ФССЦ-11-3.01.02-0012 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 (ДП-05) Объем: 0.95 * 2.1 * 2 | 3,99 | 1500,1 |  | 5985,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ФССЦ-11-3.01.02-0012 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 (ДП-07) Объем: 0.85 * 2.1 | 1,785 | 1500,1 |  | 2677,68 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ФССЦ-11-3.01.02-0011 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2 (ДП-09) Объем: 0.58 * 2.1 | 1,218 | 1571,74 |  | 1914,38 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ФССЦ-11-3.01.01-0015 | Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м2 (ДП-15) Объем: 1.2 * 2.1 * 2 | 5,04 | 1486,03 |  | 7489,59 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ФССЦ-11-3.01.01-0014 | Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 2,5 м2 Объем: 1 * 2.1 * 3 | 6,3 | 1534,81 |  | 9669,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ФЕР-10-01-047-04 МС РФ 421/пр. п.58б Козп=1.15; Кэм=1.25 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 НР = 108%*0,9 (НР = 1253.03 руб.) СП = 55%*0,85 (СП = 602.67 руб.) Объем: 1.995 + 20.79 + 7.14 + 3.36 + 7.308 + 2.835 + 2.73 + 2.625 + 7.56 + 2.415 + 4.62 + 2.226 + 12.6 | 0,782 | 5027,6 | 310,44 | 3931,58 | 1238,07 | 242,76 | 183,24 | 143,29 |
|  |  |  | 100м2 | 1583,21 | 65,29 |  |  | 51,06 | 5,41 | 4,23 |
| 58 | ФССЦ-11-3.01.02-0012 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 (ДП-05) Объем: 0.95 * 2.1 | 1,995 | 1500,1 |  | 2992,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ФССЦ-11-3.01.02-0012 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 (ДП-06) Объем: 0.9 * 2.1 * 11 | 20,79 | 1500,1 |  | 31187,08 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ФССЦ-11-3.01.02-0012 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 (ДП-07) Объем: 0.85 * 2.1 * 4 | 7,14 | 1500,1 |  | 10710,71 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ФССЦ-11-3.01.02-0012 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 (ДП-08) Объем: 0.8 * 2.1 * 2 | 3,36 | 1500,1 |  | 5040,34 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ФССЦ-11-3.01.02-0011 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2 (ДП-09) Объем: 0.58 * 2.1 * 6 | 7,308 | 1571,74 |  | 11486,28 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ФССЦ-11-3.01.01-0015 | Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м2 (ДП-12) Объем: 1.35 * 2.1 | 2,835 | 1486,03 |  | 4212,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ФССЦ-11-3.01.01-0015 | Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м2 (ДП-13) Объем: 1.3 * 2.1 | 2,73 | 1486,03 |  | 4056,86 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ФССЦ-11-3.01.01-0015 | Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м2 (ДП-14) Объем: 1.25 * 2.1 | 2,625 | 1486,03 |  | 3900,83 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ФССЦ-11-3.01.01-0015 | Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м2 (ДП-15) Объем: 1.2 * 2.1 * 3 | 7,56 | 1486,03 |  | 11234,39 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ФССЦ-11-3.01.01-0014 | Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 2,5 м2 (ДП-16) Объем: 1.15 * 2.1 | 2,415 | 1534,81 |  | 3706,57 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ФССЦ-11-3.01.01-0014 | Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 2,5 м2 (ДП-17) Объем: 1.1 * 2.1 * 2 | 4,62 | 1534,81 |  | 7090,82 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ФССЦ-11-3.01.01-0014 | Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 2,5 м2 (ДП-18) Объем: 1.06 * 2.1 | 2,226 | 1534,81 |  | 3416,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ФССЦ-11-3.01.01-0014 | Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 2,5 м2 Объем: 1 * 2.1 * 6 | 12,6 | 1534,81 |  | 19338,61 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ФЕР-10-01-060-01 МС РФ 421/пр. п.58б Козп=1.15; Кэм=1.25 Приказ 51/пр 09.02.2021 | Установка и крепление наличников НР = 108%*0,9 (НР = 297.42 руб.) СП = 55%*0,85 (СП = 143.05 руб.) | 4,1328 | 85,26 | 3,29 | 352,36 | 303,63 | 13,6 | 8,99 | 37,17 |
|  |  |  | 100м | 73,47 | 0,57 |  |  | 2,36 | 0,05 | 0,21 |
| 72 | ФССЦ-11-3.03.02-0004 | Наличники из ПВХ, ширина 70 мм | 462,8736 | 36,77 |  | 17019,86 |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ФЕР-09-04-013-01 МС РФ 421/пр. п.58б Козп=1.15; Кэм=1.25 Приказ 321/пр 24.05.2021 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих НР = 93%*0,9 (НР = 34.58 руб.) СП = 62%*0,85 (СП = 21.77 руб.) Объем: 0.8 * 2.1 | 1,68 | 93,77 | 8,82 | 157,53 | 40,82 | 14,82 | 2,38 | 4 |
|  |  |  | м2 | 24,3 | 0,29 |  |  | 0,49 | 0,03 | 0,04 |
| 74 | ФССЦ-07-1.01.01-0016 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800x2100 мм | 1 | 2884,6 |  | 2884,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ФЕР-09-04-013-02 МС РФ 421/пр. п.58б Козп=1.15; Кэм=1.25 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих НР = 93%*0,9 (НР = 158.61 руб.) СП = 62%*0,85 (СП = 99.87 руб.) Объем: 1.48 * 2.1 * 1 + 1.3 * 2.1 * 1 | 5,838 | 93,15 | 9,03 | 543,81 | 187,81 | 52,72 | 3,2 | 18,66 |
|  |  |  | м2 | 32,17 | 0,29 |  |  | 1,69 | 0,03 | 0,15 |
| 76 | ФССЦ-07-1.01.01-0008 Изменен.Приказ 51/пр 09.02.2021 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1500x2100 мм | 1 | 5451,21 |  | 5451,21 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ФССЦ-07-1.01.01-0006 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1300x2100 мм | 1 | 4757,6 |  | 4757,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ФЕРм-10-10-008-02 Приказ 321/пр 24.05.2021 | Установка автоматических раздвижных дверей: двустворчатых, весом створки до 160 кг НР = 90% (НР = 97.05 руб.) СП = 46% (СП = 49.6 руб.) | 1 | 114,29 | 4,49 | 114,29 | 107,37 | 4,49 | 11,97 | 11,97 |
|  |  |  | компл | 107,37 | 0,46 |  |  | 0,46 | 0,04 | 0,04 |
| 79 |  | Двери раздвижные автоматические Заполнение створок стеклопакет 24 мм стекло/ Металло-сендвич/ двустворчатые ЦЕНА=340560/1,2/7,33*1,02 | 1 | 39491,95 |  | 39491,95 |  |  |  |  |
|  |  |  | КОМПЛЕКТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Дверные проемы |  |  |  |  | 250770,95 |  | 2527,03 | 437,28 |  | 288,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 78,53 |  | 6,54 |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 010 | [ 45,49,57,71] |  | 108%*0,9 | ФОТ | 2203,44 |  |  |  |  |
|  | п. 009 | [ 73,75] |  | 93%*0,9 | ФОТ | 193,19 |  |  |  |  |
|  | п. 051.1 | [ 78] |  | 90% | ФОТ | 97,05 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  |  |  | 2493,68 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 010 | [ 45,49,57,71] |  | 55%*0,85 | ФОТ | 1059,78 |  |  |  |  |
|  | п. 009 | [ 73,75] |  | 62%*0,85 | ФОТ | 121,64 |  |  |  |  |
|  | п. 051.1 | [ 78] |  | 46% | ФОТ | 49,6 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  |  | 1231,02 |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ФЕР-11-01-011-01 МС РФ 421/пр. п.58б Козп=1.15; Кэм=1.25 Приказ 294/пр 01.06.2020 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (до 50мм) НР = 112%*0,9 (НР = 2971.72 руб.) СП = 65%*0,85 (СП = 1628.84 руб.) | 8,5083 | 388,11 | 54,51 | 3302,16 | 2765,71 | 463,79 | 40,94 | 348,33 |
|  |  |  | 100м2 | 325,06 | 21,44 |  |  | 182,42 | 1,59 | 13,51 |
| 81 | ФССЦ-04-3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 17,3569 | 548,3 |  | 9516,79 |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ФЕР-11-01-011-02 МС РФ 421/пр. п.58б Козп=1.15; Кэм=1.25 Приказ 294/пр 01.06.2020 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 НР = 112%*0,9 (НР = 389.03 руб.) СП = 65%*0,85 (СП = 213.23 руб.) Объем: ( 50 - 20 ) : 5 * 850.83 | 51,0498 | 13,46 | 9,45 | 687,13 | 204,71 | 482,42 | 0,51 | 25,83 |
|  |  |  | 100м2 | 4,01 | 3,55 |  |  | 181,23 | 0,26 | 13,4 |
| 83 | ФССЦ-04-3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 26,0355 | 548,3 |  | 14275,26 |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ФЕР-11-01-047-02 МС РФ 421/пр. п.58б Козп=1.15; Кэм=1.25 Приказ 172/пр 30.03.2020,Приказ 321/пр 24.05.2021 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см НР = 112%*0,9 (НР = 20438.26 руб.) СП = 65%*0,85 (СП = 11202.52 руб.) | 8,5083 | 2451,4 | 30,53 | 20857,25 | 20089,63 | 259,76 | 270,16 | 2298,59 |
|  |  |  | 100м2 | 2361,18 | 21,91 |  |  | 186,42 | 2,16 | 18,4 |
| 85 | ФССЦ-14-1.06.02-0011 | Клей для плитки Ветонит "Клей для пола" | 10,21 | 5849,07 |  | 59719 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ФССЦ-06-2.05.03-0002 | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x600x10 мм, 600x600x10 мм | 867,8466 | 201,9 |  | 175218,23 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ФССЦ-14-3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | 127,6245 | 9,14 |  | 1166,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Полы |  |  |  |  | 284742,31 |  | 23060,05 | 1205,97 |  | 2672,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 550,07 |  | 45,31 |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 011 | [ 80,82,84] |  | 112%*0,9 | ФОТ | 23799,01 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  |  |  | 23799,01 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 011 | [ 80,82,84] |  | 65%*0,85 | ФОТ | 13044,59 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  |  | 13044,59 |  |  |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ФССЦпг-1-1-1-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 42,7023 | 3,28 |  | 140,06 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ФССЦпг-3-21-1-12 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км | 42,7023 | 12,2 |  | 520,97 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Прочие работы |  |  |  |  | 661,03 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Итого по смете: |  |  |  |  | 554626,7 |  | 31209,11 | 4141,82 |  | 3602,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 998,15 |  | 84,15 |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 040.2 | [ 1,13,19,25] |  | 91% | ФОТ | 2035,58 |  |  |  |  |
|  | п. 090 | [ 4,7,10] |  | 90% | ФОТ | 236,88 |  |  |  |  |
|  | п. 092 | [ 16] |  | 90% | ФОТ | 27,59 |  |  |  |  |
|  | п. 007.1 | [ 17,22,28] |  | 116% | ФОТ | 285,97 |  |  |  |  |
|  | п. 009 | [ 18] |  | 93% | ФОТ | 74,14 |  |  |  |  |
|  | п. 008 | [ 31] |  | 110%*0,9 | ФОТ | 636,51 |  |  |  |  |
|  | п. 040.1 | [ 34,37,40] |  | 103% | ФОТ | 379,84 |  |  |  |  |
|  | п. 015 | [ 36,39,42] |  | 100%*0,9 | ФОТ | 1898,87 |  |  |  |  |
|  | п. 009 | [ 43,73,75] |  | 93%*0,9 | ФОТ | 204,06 |  |  |  |  |
|  | п. 010 | [ 45,49,57,71] |  | 108%*0,9 | ФОТ | 2203,44 |  |  |  |  |
|  | п. 051.1 | [ 78] |  | 90% | ФОТ | 97,05 |  |  |  |  |
|  | п. 011 | [ 80,82,84] |  | 112%*0,9 | ФОТ | 23799,01 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  |  |  | 31878,94 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 040.2 | [ 1,13,19,25] |  | 52% | ФОТ | 1163,19 |  |  |  |  |
|  | п. 090 | [ 4,7,10] |  | 47% | ФОТ | 123,7 |  |  |  |  |
|  | п. 092 | [ 16] |  | 46% | ФОТ | 14,1 |  |  |  |  |
|  | п. 007.1 | [ 17,22,28] |  | 80% | ФОТ | 197,22 |  |  |  |  |
|  | п. 009 | [ 18] |  | 62% | ФОТ | 49,43 |  |  |  |  |
|  | п. 008 | [ 31] |  | 69%*0,85 | ФОТ | 377,08 |  |  |  |  |
|  | п. 040.1 | [ 34,37,40] |  | 59% | ФОТ | 217,58 |  |  |  |  |
|  | п. 015 | [ 36,39,42] |  | 49%*0,85 | ФОТ | 878,76 |  |  |  |  |
|  | п. 009 | [ 43,73,75] |  | 62%*0,85 | ФОТ | 128,49 |  |  |  |  |
|  | п. 010 | [ 45,49,57,71] |  | 55%*0,85 | ФОТ | 1059,78 |  |  |  |  |
|  | п. 051.1 | [ 78] |  | 46% | ФОТ | 49,6 |  |  |  |  |
|  | п. 011 | [ 80,82,84] |  | 65%*0,85 | ФОТ | 13044,59 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  |  | 17303,52 |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 554626,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 31209,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты |  |  | 518614,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4141,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 998,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Транспорт грузов с ПРР по сб. СПГ ( смета) |  |  | 661,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. погрузо- разгруз.работы |  |  | 140,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера) |  |  | 520,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы (по смете) |  |  | 31878,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль (по смете) |  |  | 17303,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие затраты (в базисном уровне цен) Компенсация за утилизация мусора по Приложению 2 к Решению правления РСТ Кировской области №45/49-тко-2022 от 20.12.2021 38.0985тн* 812,06 руб/м3/10,48 |  |  | 2952,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого СМР в ценах января 2000 г. |  |  | 606761,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего в ценах января 2000 г. |  |  | 606761,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | --Переход в тек. цены 2 кв.2022г Письмо Минстроя РФ № 19281-ИФ/09 от29.04.2022 Объекты здравоохранения Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих в тек.ценах |  | 25,76 | 803946,67 |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата машинистов в тек. ценах |  | 25,76 | 25712,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин в тек. ценах |  | 13,49 | 55873,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в тек. ценах |  | 7,33 | 3801446,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01) |  | 7,33 | 1026,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21 |  | 10,44 | 5438,93 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого транспорт грузов по СПГ в тек.ценах без НДС |  |  | 6465,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в тек. ценах без оборудования |  |  | 4667731,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ФОТ |  | 25,76 | 821201,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП от ФОТ |  | 25,76 | 445738,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО с НР и СП |  |  | 5934671,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого СМР |  |  | 5934671,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 5965609,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость |  |  | 5965609,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  | 20 % | 1186934,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захоронение мусора Прочие Приложение 3 к Письму Минстроя РФ № 24922-ИФ/09 от 02.06.2022 г |  | 10,48 | 30938,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО с НДС |  |  | 7152544,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с понижающим коэфф. по результатам торгов (аукциона), с НДС 20% |  | 31,9999996085 % | 4 863 730,05 |  |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" Главный врач ____________________________ /С.М. Аракелян | Подрядчик: ООО «Вятский Строитель» Директор ____________________ С.В. Чарушин |
| --- | --- |