Проект контракта № 0340200003324004386

г. Киров "___" ____________ 2024 г.

Кировское областное государственное клиническое бюджетное учреждение здравоохранения   «Больница скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача С.М. Аракеляна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Строитель43», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Половникова Артема Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с протоколом подведения итогов электронного запроса котировок № 0340200003324004386 от 12.04.2024 года заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик в установленные сроки согласно Контракту обязуется выполнить работы по капитальному ремонту КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" по адресу: г. Вятские поляны, ул. Лермонтова, д. 2, передать в соответствии с Контрактом Заказчику результаты указанных Работ, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и уплатить определенную Контрактом цену.

1.2.Место нахождения Объекта: Кировская область, г. Вятские поляны, ул. Лермонтова, д. 2, КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи»

1.3. Работы выполняются силами Подрядчика, из материалов и оборудования Подрядчика.

1.4 ИКЗ: 242434549602743450100101510014120243

2.Объем и содержание работ. Срок выполнения работ.

2.1. Объем и содержание Работ определены: Локальной сметой (Приложение № 1 к Контракту), и Контрактом.

2.2. Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком. Работы выполнять в соответствии с действующими правилами внутреннего распорядка Заказчика (режим работы с 8-00 до 17-00 в рабочие дни, в иное время по согласованию с Заказчиком).

Работы проводятся без остановки текущей деятельности учреждения, выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или предоставлять угрозу для сотрудников и пациентов учреждения;

2.3. Изменение срока выполнения работ не допускается, за исключением:

2.3.1. Наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, о которых Сторонам не было известно на дату заключения Контракта, вследствие которых надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств, предусмотренных Контрактом, стало невозможно в сроки, установленные контрактом. В этом случае изменение срока исполнения Контракта осуществляется по соглашению Сторон.

2.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы.

3. Цена Контракта и порядок оплаты выполненных работ

3.1. Цена контракта составляет 6 660 000,00 (Шесть миллионов шестьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается

3.2. В случае, если Подрядчиком по настоящему контракту выступает юридическое лицо или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.3. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта, включает в себя прибыль Подрядчика, все налоги и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по настоящему Контракту, расходы на оборудование, конструкции, изделия и материалы, заработную плату сотрудников Подрядчика; транспортные расходы, затраты на использование электроэнергии и иные прямые и косвенные  расходы связанные с исполнением контракта.

3.4. Источник финансирования: средства областного бюджета.

3.5. Валютой долга и валютой платежа Контракта является российский рубль.

3.6. Заказчик производит оплату Работ не позднее 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

3.7. Расчеты по Контракту осуществляются путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в Контракте.

4.Взаимодействие Сторон

4.1.Заказчик обязуется:

4.1.1. По требованию Подрядчика предоставить имеющуюся у Заказчика документацию.

4.1.2. Обеспечить доступ Подрядчика на объект.

4.1.4. В срок и в порядке, установленных Контрактом, осуществить приемку надлежащим образом выполненных Работ;

4.1.5. Оплатить результаты Работ в сроки, установленные контрактом;

4.1.6. Уведомлять Подрядчика о всех выявленных недостатках выполненных работ.

4.1.7. Со дня заключения контракта осуществлять содействие подрядчику в исполнении им своих обязательств по контракту, а также осуществлять действия, позволяющие подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на заказчика.

4.1.8.  В течение 2 дней со дня, следующего за днем заключения контракта, передать -подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:

-в течение дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью;

-согласовать с подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);

-направить подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.

4.1.9. В  случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1.Требовать от Подрядчика устранения всех недостатков выполненных работ;

4.2.2. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.3.Подрядчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить выполнение и качество работ в соответствии с требованиями ГК РФ, ГОСТ, СНиП, СанПиН, ППБ, ТУ, технических регламентов, экологических и санитарно - гигиенических норм, требованиям охраны труда, действующим нормам и правилам,  требованиям органов государственного надзора и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ, а также в соответствии с технологией, применяемой для данного вида работ.

Ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности при выполнении работ по предмету контракта - односторонняя, возлагается на Подрядчика.

4.3.2. Обеспечить Представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ по контракту.

4.3.3. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ;

4.3.4. Производить уборку и вывоз строительного мусора на месте выполнения работ ежедневно.

4.3.5 До подписания документа о приемки выполненных работ предоставить Заказчику сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и другие документы, удостоверяющие качество используемых в ходе выполнения работ материалов (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

4.3.6 Нести ответственность за сохранность собственных материалов, оборудования, инструмента, строительной техники и иного имущества. В случае утраты или повреждения данного имущества по своей вине, Подрядчик восстанавливает его за свой счет.

4.3.7 Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.3.8. Исполнять иные обязанности, установленные для Подрядчика Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации для данного вида работ.

4.3.9 Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

4.3.10. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику

4.3.11 Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, нарушения, выявленные таким органом

4.3.12.Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3.13. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня получения от заказчика направленного в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов заказчику

4.3.14. В течение 5 дней со дня, следующего за днем получения от заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Заказчиком обязанностей, предусмотренных Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения обязанностей;

4.4.2. Осуществлять иные права, предоставленные Подрядчику в соответствии с Контрактом, гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5. Представители сторон и работники Подрядчика

5.1.	Каждая из Сторон обязана предоставить другой Стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять ее интересы во взаимоотношениях с другой Стороной в целях исполнения Контракта, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением Контракта (далее – Представитель), с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), а также контактном номере телефона с приложением оригиналов доверенностей.

Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменениях в составе Представителей (в том числе об изменении или прекращений их полномочий) с приложением документов, подтверждающих полномочия данных лиц.

6. Привлечение Подрядчиком третьих лиц

для выполнения работ (оказания услуг)

6.1 Все работы по контракту выполняются Подрядчиком лично, без привлечения по контракту субподрядчиков.

7.	Приемка выполненных Работ (результатов Работ)

7.1.. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.

7.2.. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ технологиям, принятым при разработке сметных нормативов, а также не выделяется стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций) и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат подрядчика. Также при приемке выполненных работ не требуется обоснование размера понесенных подрядчиком расходов на выполнение указанных работ и затрат, учтенных и не подлежащих выделению в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта

7.3. Подрядчик после выполнения работ предусмотренных настоящим Контрактом и передачи выполненных работ Заказчику, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Документ о приемке должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место оказания услуг, информацию об подрядчике предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", единицу измерения оказанной услуги;

б) наименование выполненных работ;

в) информацию об объеме выполненных работ;

г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу оказанной услуги;

д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.4. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 7.1 настоящего Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

7.5. Заказчик в течение 15 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 7.2 настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

7.6. По решению Заказчика для приемки оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек.

В случае создания приемочной комиссии не позднее 15 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 7.2 настоящего Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

7.7 Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим Контрактом направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

7.8. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

7.9. Датой приемки оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

8. Гарантии качества

8.1 Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 5 лет  с даты подписания документа о приемке.

Срок гарантии качества на устанавливаемое оборудование определяется согласно гарантийному сроку, установленному изготовителем.

8.2. Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

8.3. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым <7>.

8.4. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

8.5 Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счет.

8.6. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

8.7. Не позднее 10-го дня со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

8.8. В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.

8.8. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

8.9. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

9.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.

9. Ответственность Сторон

9.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

9.2. Ответственность Заказчика:

9.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2.2. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.2.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом, в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.3. Ответственность Поставщика (Подрядчика, Исполнителя):

9.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3.2. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.3.3. Не позднее 20 дней с момента возникновения права требования оплаты неустоек (штрафов, пеней) Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) претензионное письмо с требованием оплаты неустоек (штрафов, пеней) в течение 7 дней с даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) за поставленные товары, которые приняты Заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

9.3.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.3.5. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке:

а) 10 % цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 % цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.3.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.3.7 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта,  за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа, устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 % начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 % начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 %  цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 % цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

9.4. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 3-х дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту и направить подтверждающие документы.

9.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

10. Обеспечение исполнения контракта.

10.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:

В платежном поручении указать назначение платежа: обеспечение исполнения по контракту, извещение о проведении электронного аукциона №_____________.

Банк: Отделение Киров Банка России//УФК по Кировской области г. Киров

БИК 013304182

ИНН 4345496027/ КПП 434501001

ОГРН 1194350011206

ОКПО 94187915/ОКТМО 33701000001

Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» л/с 0580100Б331)

Расчетный счет: 40102810345370000033

Казначейский счет: 03224643330000004000

10.2. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником электронного аукциона самостоятельно в порядке предусмотренном статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.3. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту предоставляется в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта.

10.4. В случае проведения аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении электронного аукциона,  или информацию, подтверждающую добросовестность победителя электронного аукциона (в соответствии с ч.3 ст.37 №44-фз).

10.5. Независимая гарантия должна безотзывной и соответствовать требованиям установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.6. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44.

10.7. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.8. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком не позднее чем через 30 (тридцать) дней с даты исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

10.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.10. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

До предоставления Заказчику обеспечения исполнения контракта в уменьшенном размере Исполнитель согласовывает с Заказчиком размер такого обеспечения исходя из объема документально подтвержденных выполненных обязательств по контракту.

После согласования сторонами нового размера обеспечения исполнения контракта Исполнитель предоставляет Заказчику уменьшенное обеспечение исполнения контракта путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика или путем предоставления независимой гарантии.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44.

10.11. Ранее предоставленное обеспечение исполнения контракта возвращается Заказчиком не позднее чем через 30 (тридцать) дней с момента предоставления Исполнителем нового обеспечения исполнения контракта.

10.12. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель)  обязан представить оформленные надлежащим образом документы, подтверждающие обеспечение исполнения контракта до заключения контракта.

10.13 Денежные средства, внесенные Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке

11. Изменение и прекращение Контракта

11.1.	Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31.12.2024, а в части гарантийных обязательств до полного исполнения обязательств Подрядчиком.

11.2.	Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом.

11.3.	Любые изменения условий Контракта (в том числе приложений Контракта) приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Контракту и подписаны каждой из Сторон.

11.4.	В случае возникновения в период действия Контракта обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств, предусмотренных Контрактом, стало невозможным в сроки, установленные контрактом, такие сроки продлеваются Сторонами на период действия этих обстоятельств и ликвидации их последствий, но не более чем на один месяц, о чем Стороны заключают дополнительное соглашение к Контракту.

11.5 При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по контрактам, предусмотренным частями 16 и 16.1 статьи 34 настоящего Федерального закона. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта

11.6. Заказчик обязан в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту в случае, если:

- в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) результат Работ не соответствуют документации о закупке, требованиям к участникам закупки или если участник закупки представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии требованиям, что позволило ему стать победителем при определении подрядчика;

- работы не соответствуют действующим нормам законодательства .

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту при существенном нарушении Подрядчиком срока (более чем на 1/3 (одну треть) срока) окончания выполнения Работ, предусмотренного Контрактом.

12. Порядок разрешения споров

12.1 Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Контракта, рассматриваются Сторонами путем переговоров. Срок досудебного урегулирования споров не может превышать 7 (семи) дней со дня получения письменного обращения одной из Сторон.

12.2 Неурегулированные споры разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Кировской области.

13.Обстоятельства непреодолимой силы

13.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2.	Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их возникновения и документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Сторона, получившая уведомление о возникновении обстоятельств.

14. Прочие условия

14.1.  Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

14.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременного о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

14.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

14.4 Во всем, что не оговорено в Контракте, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.5. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты) Работ, выявленные в процессе выполнения Работ, а также недостатки (дефекты) возникшие после выполнения работ вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.6. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.

12. Подписи и реквизиты сторон.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» ИНН 4345496027, КПП 434501001 610011, Кировская область, город Киров, улица Свердлова, дом 4 Тел. 8(8332) 25-42-12 Email: zakup.sgkb@yandex.ru. Банковские реквизиты: Расчетный счет 40102810345370000033 Казначейский счет 03224643330000004000 Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» л/с 0780100Б334) БИК 043304001 ОГРН 1194350011206 ОКТМО 33701000001 | Общество с ограниченной ответственностью «Строитель43» Юридический адрес/место нахождения: 610035 г.Киров, ул.Калинина 38, офис 414 Почтовый адрес/фактический адрес: 610035 г.Киров, ул.Калинина 38, офис 414 ИНН: 4345478395 КПП 434501001 ОГРН 1184350003870 тел.: +7(912) 826-33-09 e-mail: stroitel-43@bk.ru ОКПО 28028023 ОКАТО 33401361000 ОКТМО 33701000001 ОКФС 16 ОКОГУ 4210014 ОКОПФ 12300 БИК 043304609 Р/с: 40702810627000001038 к/с: 30101810500000000609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК Директор ООО «Строитель43» ______________________ А.А.Половников |
| Главный врач __________ С.М. Аракелян |  |

Приложение к контракту № 1

№ ________________

от   «___» __________ 2024 г.

Локальная смета

| КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" г.Киров, ул. Свердлова,4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" по адресу: г.Вятские поляны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 6685.112 |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  |  | 769.989 |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  | 2799 |  |  | чел. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г с пересчетом в текущие цены на 4 квартал 2023г года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин |  | всего |  | оплаты труда |  | эксплуата- ции машин |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  |  |  |  | в т. ч. оплаты труда |  | на единицу |  | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Палаты, материальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр-62-17-003 МС 493/пр от 28.02.17 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% НР=80% (НР = 122 руб.) СП=50% (СП = 77 руб.) | 0,492 | 1606,74 | 8,2 |  | 791 |  | 152 |  | 4 |  | 36,25 |  | 17,84 |  |
|  |  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 309,94 | 1,28 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР-46-03-011-01 МС 489/пр от 28.02.17 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 НР=99% (НР = 36 руб.) СП=59,5% (СП = 21 руб.) | 0,2 | 511,18 | 369,01 |  | 102 |  | 28 |  | 74 |  | 15,64 |  | 3,13 |  |
|  |  |  | 100м борозд | 142,17 | 38,69 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр-61-01-009 МС 493/пр от 28.02.17 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен НР=79% (НР = 891 руб.) СП=50% (СП = 564 руб.) | 1,54 | 845,75 | 29,59 |  | 1302 |  | 1098 |  | 46 |  | 73,8 |  | 113,65 |  |
|  |  |  | 100м2 поверхности | 713,65 | 19,61 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | ССЦ01-402-0077 МС 482/пр от 28.02.17 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (расход 8,5 кг/м2) | 1309 | 2,13 |  |  | 2788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР-15-04-006-03 МС 489/пр от 28.02.17 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен НР=94,5% (НР = 91 руб.) СП=46,75% (СП = 45 руб.) | 1,54 | 63,67 | 1,16 |  | 98 |  | 96 |  | 2 |  | 6,55 |  | 10,09 |  |
|  |  |  | 100м2 покрытия | 62,42 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ССЦ01-101-4243 МС 479/пр от 28.02.17 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | 20,02 | 17,8 |  |  | 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР-15-04-005-05 МС 489/пр от 28.02.17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску НР=94,5% (НР = 328 руб.) СП=46,75% (СП = 162 руб.) | 1,54 | 1170,05 | 8,86 |  | 1802 |  | 347 |  | 14 |  | 25,41 |  | 39,13 |  |
|  |  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 225,64 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр-62-33-002 МС 493/пр от 28.02.17 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза НР=80% (НР = 36 руб.) СП=50% (СП = 23 руб.) | 0,078 | 1050,82 | 0,86 |  | 82 |  | 45 |  |  |  | 65,94 |  | 5,14 |  |
|  |  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 571,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР-15-01-019-05 МС 489/пр от 28.02.17 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (экран) НР=94,5% (НР = 75 руб.) СП=46,75% (СП = 37 руб.) | 0,054 | 2963,71 | 29,6 |  | 160 |  | 78 |  | 2 |  | 159,67 |  | 8,62 |  |
|  |  |  | 100м2 поверхности облицо | 1451,4 | 16,6 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | ССЦ01-101-0256 МС 479/пр от 28.02.17 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | 5,4 | 63,1 |  |  | 341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр-57-03-001 МС 493/пр от 28.02.17 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов НР=80% (НР = 12 руб.) СП=68% (СП = 10 руб.) | 0,51 | 29,14 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  | 3,77 |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 100м плинтуса | 29,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17 | Строительный мусор | 0,0561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр-57-02-001 МС 493/пр от 28.02.17 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина НР=80% (НР = 35 руб.) СП=68% (СП = 30 руб.) | 0,492 | 92,03 | 3,99 |  | 45 |  | 43 |  | 2 |  | 11,39 |  | 5,6 |  |
|  |  |  | 100м2 покрытия | 88,04 | 1,66 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17 | Строительный мусор | 0,2312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР-11-01-053-01 МС 489/пр от 28.02.17 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2 НР=110,7% (НР = 199 руб.) СП=63,75% (СП = 115 руб.) | 0,492 | 6502,3 | 657,65 |  | 3199 |  | 149 |  | 324 |  | 37,44 |  | 18,42 |  |
|  |  |  | 100м2 пола | 302,89 | 63,85 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР-11-01-036-04 МС 489/пр от 28.02.17 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=110,7% (НР = 144 руб.) СП=63,75% (СП = 83 руб.) | 0,492 | 387,57 | 69,5 |  | 191 |  | 128 |  | 34 |  | 31,41 |  | 15,45 |  |
|  |  |  | 100м2 покрытия | 258,5 | 4,35 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | ССЦ01-101-4201 МС 479/пр от 28.02.17 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | 50,184 | 94 |  |  | 4717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР-11-01-040-03 МС 489/пр от 28.02.17 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих НР=110,7% (НР = 34 руб.) СП=63,75% (СП = 20 руб.) | 0,51 | 235,9 | 11,24 |  | 120 |  | 31 |  | 6 |  | 6,66 |  | 3,4 |  |
|  |  |  | 100м плинтуса | 60,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ССЦ01-101-4852 МС 479/пр от 28.02.17 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | 51,51 | 3,55 |  |  | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Палаты, материальная |  |  |  |  |  | 16292 |  |  |  | 2210 |  | 508 |  |  |  | 242,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р12 | [1, 8] |  | 80 % | ФОТ |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 49 | [2] |  | 99 % | ФОТ |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р11 | [3] |  | 79 % | ФОТ |  | 891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 15 | [5, 7, 9] |  | 94,5 % | ФОТ |  | 494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р7 | [11, 13] |  | 80 % | ФОТ |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [15, 16, 18] |  | 110,7 % | ФОТ |  | 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р12 | [1, 8] |  | 50 % | ФОТ |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 49 | [2] |  | 59,5 % | ФОТ |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р11 | [3] |  | 50 % | ФОТ |  | 564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 15 | [5, 7, 9] |  | 46,75 % | ФОТ |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р7 | [11, 13] |  | 68 % | ФОТ |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [15, 16, 18] |  | 63,75 % | ФОТ |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  |  |  |  | 1187 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ординаторская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР-15-01-047-15 МС 489/пр от 28.02.17 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (металлокассеты) НР=94,5% (НР = 115 руб.) СП=46,75% (СП = 57 руб.) | 0,127 | 6323,38 | 425,48 |  | 803 |  | 121 |  | 54 |  | 102,46 |  | 13,01 |  |
|  |  |  | 100м2 поверхности облицо | 953,9 | 9,72 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр-63-07-005 МС 493/пр от 28.02.17 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток НР=77% (НР = 212 руб.) СП=50% (СП = 138 руб.) | 0,46 | 739,33 | 159,79 |  | 340 |  | 266 |  | 74 |  | 74,3 |  | 34,18 |  |
|  |  |  | 100м2 поверхности облицо | 579,54 | 20,1 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР-10-05-008-03 МС 489/пр от 28.02.17 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом НР=106,2% (НР = 356 руб.) СП=53,55% (СП = 179 руб.) | 0,46 | 5583,06 | 26,01 |  | 2568 |  | 335 |  | 12 |  | 81 |  | 37,26 |  |
|  |  |  | 100м2 стен (за вычетом п | 728,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР-15-04-006-03 МС 489/пр от 28.02.17 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен НР=94,5% (НР = 26 руб.) СП=46,75% (СП = 13 руб.) | 0,46 | 63,67 | 1,16 |  | 29 |  | 28 |  | 1 |  | 6,55 |  | 3,01 |  |
|  |  |  | 100м2 покрытия | 62,42 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ССЦ01-101-4243 МС 479/пр от 28.02.17 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | 5,98 | 17,8 |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР-15-01-019-05 МС 489/пр от 28.02.17 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону. НР=94,5% (НР = 639 руб.) СП=46,75% (СП = 316 руб.) | 0,46 | 2963,71 | 29,6 |  | 1363 |  | 668 |  | 14 |  | 159,67 |  | 73,45 |  |
|  |  |  | 100м2 поверхности облицо | 1451,4 | 16,6 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 26 | ССЦ01-101-0256 МС 479/пр от 28.02.17 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | 46 | 63,1 |  |  | 2903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРр-57-02-003 МС 493/пр от 28.02.17 | Разборка покрытий полов из керамических плиток НР=80% (НР = 62 руб.) СП=68% (СП = 52 руб.) | 0,127 | 633,86 | 44,16 |  | 81 |  | 75 |  | 6 |  | 69,87 |  | 8,87 |  |
|  |  |  | 100м2 покрытия | 589,7 | 18,42 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17 | Строительный мусор | 0,6604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР-27-04-001-04 МС 489/пр от 28.02.17 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР=127,8% (НР = 8 руб.) СП=80,75% (СП = 5 руб.) | 0,013 | 3800,58 | 3582,32 |  | 49 |  | 3 |  | 46 |  | 24,19 |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 100м3 материала основани | 193,76 | 264,3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 30 | ССЦ01-408-0017 МС 482/пр от 28.02.17 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм | 1,638 | 180 |  |  | 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР-11-01-011-01 МС 489/пр от 28.02.17 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР=110,7% (НР = 45 руб.) СП=63,75% (СП = 26 руб.) | 0,127 | 366,77 | 43,58 |  | 47 |  | 39 |  | 6 |  | 39,51 |  | 5,02 |  |
|  |  |  | 100м2 стяжки | 310,94 | 16,24 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 32 | ССЦ01-402-0004 МС 482/пр от 28.02.17 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | 0,2591 | 541 |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР-11-01-047-02 МС 489/пр от 28.02.17 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см НР=110,7% (НР = 288 руб.) СП=63,75% (СП = 166 руб.) | 0,127 | 19542,53 | 22,26 |  | 2482 |  | 258 |  | 3 |  | 234,92 |  | 29,83 |  |
|  |  |  | 100м2 покрытия | 2034,41 | 16,48 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | ССЦ01-101-2416 МС 479/пр от 28.02.17 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | 3,175 | 13,6 |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРр-62-33-002 МС 493/пр от 28.02.17 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза НР=80% (НР = 14 руб.) СП=50% (СП = 9 руб.) | 0,03 | 1050,82 | 0,86 |  | 32 |  | 18 |  |  |  | 65,94 |  | 1,98 |  |
|  |  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 571,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Ординаторская |  |  |  |  |  | 11281 |  |  |  | 1811 |  | 216 |  |  |  | 206,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 15 | [20, 23, 25] |  | 94,5 % | ФОТ |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р13 | [21] |  | 77 % | ФОТ |  | 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [22] |  | 106,2 % | ФОТ |  | 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р7 | [27] |  | 80 % | ФОТ |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 21 | [29] |  | 127,8 % | ФОТ |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [31, 33] |  | 110,7 % | ФОТ |  | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р12 | [35] |  | 80 % | ФОТ |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  | 1765 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 15 | [20, 23, 25] |  | 46,75 % | ФОТ |  | 386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р13 | [21] |  | 50 % | ФОТ |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [22] |  | 53,55 % | ФОТ |  | 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р7 | [27] |  | 68 % | ФОТ |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 21 | [29] |  | 80,75 % | ФОТ |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [31, 33] |  | 63,75 % | ФОТ |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р12 | [35] |  | 50 % | ФОТ |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  |  |  |  | 961 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещение, с/узел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕРр-62-17-003 МС 493/пр от 28.02.17 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% НР=80% (НР = 55 руб.) СП=50% (СП = 35 руб.) | 0,222 | 1606,74 | 8,2 |  | 357 |  | 69 |  | 2 |  | 36,25 |  | 8,05 |  |
|  |  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 309,94 | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРр-61-01-009 МС 493/пр от 28.02.17 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен НР=79% (НР = 157 руб.) СП=50% (СП = 100 руб.) | 0,272 | 845,75 | 29,59 |  | 230 |  | 194 |  | 8 |  | 73,8 |  | 20,07 |  |
|  |  |  | 100м2 поверхности | 713,65 | 19,61 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 38 | ССЦ01-402-0077 МС 482/пр от 28.02.17 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (расход 8,5 кг/м2) | 231,2 | 2,13 |  |  | 492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР-10-05-008-03 МС 489/пр от 28.02.17 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом НР=106,2% (НР = 433 руб.) СП=53,55% (СП = 218 руб.) | 0,56 | 5583,06 | 26,01 |  | 3127 |  | 408 |  | 15 |  | 81 |  | 45,36 |  |
|  |  |  | 100м2 стен (за вычетом п | 728,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР-15-04-006-03 МС 489/пр от 28.02.17 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен НР=94,5% (НР = 49 руб.) СП=46,75% (СП = 24 руб.) | 0,832 | 63,67 | 1,16 |  | 53 |  | 52 |  | 1 |  | 6,55 |  | 5,45 |  |
|  |  |  | 100м2 покрытия | 62,42 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ССЦ01-101-4243 МС 479/пр от 28.02.17 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | 10,816 | 17,8 |  |  | 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР-15-01-019-05 МС 489/пр от 28.02.17 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону. НР=94,5% (НР = 1155 руб.) СП=46,75% (СП = 571 руб.) | 0,832 | 2963,71 | 29,6 |  | 2466 |  | 1208 |  | 25 |  | 159,67 |  | 132,85 |  |
|  |  |  | 100м2 поверхности облицо | 1451,4 | 16,6 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 43 | ССЦ01-101-0256 МС 479/пр от 28.02.17 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | 83,2 | 63,1 |  |  | 5250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРр-57-02-003 МС 493/пр от 28.02.17 | Разборка покрытий полов из керамических плиток НР=80% (НР = 108 руб.) СП=68% (СП = 92 руб.) | 0,222 | 633,86 | 44,16 |  | 141 |  | 131 |  | 10 |  | 69,87 |  | 15,51 |  |
|  |  |  | 100м2 покрытия | 589,7 | 18,42 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 45 | ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17 | Строительный мусор | 1,1544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР-27-04-001-04 МС 489/пр от 28.02.17 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР=127,8% (НР = 13 руб.) СП=80,75% (СП = 8 руб.) | 0,022 | 3800,58 | 3582,32 |  | 84 |  | 4 |  | 79 |  | 24,19 |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 100м3 материала основани | 193,76 | 264,3 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 47 | ССЦ01-408-0017 МС 482/пр от 28.02.17 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм | 2,772 | 180 |  |  | 499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР-11-01-011-01 МС 489/пр от 28.02.17 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР=110,7% (НР = 80 руб.) СП=63,75% (СП = 46 руб.) | 0,222 | 366,77 | 43,58 |  | 81 |  | 68 |  | 10 |  | 39,51 |  | 8,77 |  |
|  |  |  | 100м2 стяжки | 310,94 | 16,24 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 49 | ССЦ01-402-0004 МС 482/пр от 28.02.17 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | 0,453 | 541 |  |  | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР-11-01-047-02 МС 489/пр от 28.02.17 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см НР=110,7% (НР = 505 руб.) СП=63,75% (СП = 291 руб.) | 0,222 | 19542,53 | 22,26 |  | 4338 |  | 452 |  | 5 |  | 234,92 |  | 52,15 |  |
|  |  |  | 100м2 покрытия | 2034,41 | 16,48 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 51 | ССЦ01-101-2416 МС 479/пр от 28.02.17 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | 5,55 | 13,6 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Помещение, с/узел. |  |  |  |  |  | 17631 |  |  |  | 2586 |  | 155 |  |  |  | 288,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р12 | [36] |  | 80 % | ФОТ |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р11 | [37] |  | 79 % | ФОТ |  | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [39] |  | 106,2 % | ФОТ |  | 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 15 | [40, 42] |  | 94,5 % | ФОТ |  | 1204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р7 | [44] |  | 80 % | ФОТ |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 21 | [46] |  | 127,8 % | ФОТ |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [48, 50] |  | 110,7 % | ФОТ |  | 585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  | 2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р12 | [36] |  | 50 % | ФОТ |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р11 | [37] |  | 50 % | ФОТ |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [39] |  | 53,55 % | ФОТ |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 15 | [40, 42] |  | 46,75 % | ФОТ |  | 595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р7 | [44] |  | 68 % | ФОТ |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 21 | [46] |  | 80,75 % | ФОТ |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [48, 50] |  | 63,75 % | ФОТ |  | 337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  |  |  |  | 1385 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР-15-01-047-15 МС 489/пр от 28.02.17 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (металлокассеты) НР=94,5% (НР = 747 руб.) СП=46,75% (СП = 370 руб.) | 0,821 | 6323,38 | 425,48 |  | 5191 |  | 783 |  | 349 |  | 102,46 |  | 84,12 |  |
|  |  |  | 100м2 поверхности облицо | 953,9 | 9,72 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕРр-63-07-005 МС 493/пр от 28.02.17 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток НР=77% (НР = 1040 руб.) СП=50% (СП = 675 руб.) | 2,252 | 739,33 | 159,79 |  | 1665 |  | 1305 |  | 360 |  | 74,3 |  | 167,32 |  |
|  |  |  | 100м2 поверхности облицо | 579,54 | 20,1 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР-10-05-008-03 МС 489/пр от 28.02.17 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом НР=106,2% (НР = 1742 руб.) СП=53,55% (СП = 878 руб.) | 2,252 | 5583,06 | 26,01 |  | 12573 |  | 1640 |  | 59 |  | 81 |  | 182,41 |  |
|  |  |  | 100м2 стен (за вычетом п | 728,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕР-15-04-006-03 МС 489/пр от 28.02.17 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен НР=94,5% (НР = 132 руб.) СП=46,75% (СП = 65 руб.) | 2,252 | 63,67 | 1,16 |  | 143 |  | 140 |  | 3 |  | 6,55 |  | 14,75 |  |
|  |  |  | 100м2 покрытия | 62,42 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ССЦ01-101-4243 МС 479/пр от 28.02.17 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | 29,276 | 17,8 |  |  | 521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕР-15-01-019-05 МС 489/пр от 28.02.17 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону. НР=94,5% (НР = 3124 руб.) СП=46,75% (СП = 1546 руб.) | 2,252 | 2963,71 | 29,6 |  | 6674 |  | 3269 |  | 67 |  | 159,67 |  | 359,58 |  |
|  |  |  | 100м2 поверхности облицо | 1451,4 | 16,6 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |
| 58 | ССЦ01-101-0256 МС 479/пр от 28.02.17 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | 225,2 | 63,1 |  |  | 14210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕРр-57-02-003 МС 493/пр от 28.02.17 | Разборка покрытий полов из керамических плиток НР=80% (НР = 399 руб.) СП=68% (СП = 339 руб.) | 0,821 | 633,86 | 44,16 |  | 520 |  | 484 |  | 36 |  | 69,87 |  | 57,36 |  |
|  |  |  | 100м2 покрытия | 589,7 | 18,42 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 60 | ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17 | Строительный мусор | 4,2692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ТЕР-27-04-001-04 МС 489/пр от 28.02.17 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР=127,8% (НР = 49 руб.) СП=80,75% (СП = 31 руб.) | 0,082 | 3800,58 | 3582,32 |  | 312 |  | 16 |  | 294 |  | 24,19 |  | 1,98 |  |
|  |  |  | 100м3 материала основани | 193,76 | 264,3 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 62 | ССЦ01-408-0017 МС 482/пр от 28.02.17 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм | 10,332 | 180 |  |  | 1860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ТЕР-11-01-011-01 МС 489/пр от 28.02.17 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР=110,7% (НР = 297 руб.) СП=63,75% (СП = 171 руб.) | 0,821 | 366,77 | 43,58 |  | 301 |  | 255 |  | 36 |  | 39,51 |  | 32,44 |  |
|  |  |  | 100м2 стяжки | 310,94 | 16,24 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 64 | ССЦ01-402-0004 МС 482/пр от 28.02.17 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | 1,6748 | 541 |  |  | 906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ТЕР-11-01-047-02 МС 489/пр от 28.02.17 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см НР=110,7% (НР = 1864 руб.) СП=63,75% (СП = 1074 руб.) | 0,821 | 19542,53 | 22,26 |  | 16044 |  | 1670 |  | 18 |  | 234,92 |  | 192,87 |  |
|  |  |  | 100м2 покрытия | 2034,41 | 16,48 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 66 | ССЦ01-101-2416 МС 479/пр от 28.02.17 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | 20,525 | 13,6 |  |  | 279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ТЕРр-62-33-002 МС 493/пр от 28.02.17 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза НР=80% (НР = 78 руб.) СП=50% (СП = 49 руб.) | 0,17 | 1050,82 | 0,86 |  | 179 |  | 98 |  |  |  | 65,94 |  | 11,21 |  |
|  |  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 571,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Операционная |  |  |  |  |  | 61378 |  |  |  | 9660 |  | 1222 |  |  |  | 1104,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 15 | [52, 55, 57] |  | 94,5 % | ФОТ |  | 4003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р13 | [53] |  | 77 % | ФОТ |  | 1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [54] |  | 106,2 % | ФОТ |  | 1742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р7 | [59] |  | 80 % | ФОТ |  | 399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 21 | [61] |  | 127,8 % | ФОТ |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [63, 65] |  | 110,7 % | ФОТ |  | 2161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р12 | [67] |  | 80 % | ФОТ |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  | 9472 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 15 | [52, 55, 57] |  | 46,75 % | ФОТ |  | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р13 | [53] |  | 50 % | ФОТ |  | 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [54] |  | 53,55 % | ФОТ |  | 878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р7 | [59] |  | 68 % | ФОТ |  | 339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 21 | [61] |  | 80,75 % | ФОТ |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [63, 65] |  | 63,75 % | ФОТ |  | 1245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р12 | [67] |  | 50 % | ФОТ |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  |  |  |  | 5198 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ТЕР-15-01-047-15 МС 489/пр от 28.02.17 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (металлокассеты) НР=94,5% (НР = 580 руб.) СП=46,75% (СП = 287 руб.) | 0,637 | 6323,38 | 425,48 |  | 4028 |  | 608 |  | 271 |  | 102,46 |  | 65,27 |  |
|  |  |  | 100м2 поверхности облицо | 953,9 | 9,72 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 69 | ТЕРр-61-01-009 МС 493/пр от 28.02.17 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен НР=79% (НР = 945 руб.) СП=50% (СП = 598 руб.) | 1,63 | 845,75 | 29,59 |  | 1379 |  | 1164 |  | 48 |  | 73,8 |  | 120,29 |  |
|  |  |  | 100м2 поверхности | 713,65 | 19,61 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 70 | ССЦ01-402-0077 МС 482/пр от 28.02.17 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (расход 8,5 кг/м2) | 1385,5 | 2,13 |  |  | 2951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ТЕР-15-04-006-03 МС 489/пр от 28.02.17 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен НР=94,5% (НР = 96 руб.) СП=46,75% (СП = 48 руб.) | 1,63 | 63,67 | 1,16 |  | 104 |  | 102 |  | 2 |  | 6,55 |  | 10,68 |  |
|  |  |  | 100м2 покрытия | 62,42 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ССЦ01-101-4243 МС 479/пр от 28.02.17 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | 21,19 | 17,8 |  |  | 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ТЕР-15-04-005-05 МС 489/пр от 28.02.17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску НР=94,5% (НР = 348 руб.) СП=46,75% (СП = 172 руб.) | 1,63 | 1170,05 | 8,86 |  | 1907 |  | 368 |  | 14 |  | 25,41 |  | 41,42 |  |
|  |  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 225,64 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ТЕР-46-03-011-01 МС 489/пр от 28.02.17 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 НР=99% (НР = 98 руб.) СП=59,5% (СП = 59 руб.) | 0,55 | 511,18 | 369,01 |  | 281 |  | 78 |  | 203 |  | 15,64 |  | 8,6 |  |
|  |  |  | 100м борозд | 142,17 | 38,69 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 75 | ТЕР-11-01-015-08 МС 489/пр от 28.02.17 | Железнение цементных покрытий НР=110,7% (НР = 73 руб.) СП=63,75% (СП = 42 руб.) | 0,637 | 143,61 | 6,73 |  | 91 |  | 65 |  | 4 |  | 10,8 |  | 6,88 |  |
|  |  |  | 100м2 покрытия | 101,74 | 1,08 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 76 | ТЕР-11-01-015-07 МС 489/пр от 28.02.17 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий НР=110,7% (НР = 521 руб.) СП=63,75% (СП = 300 руб.) | 0,637 | 970,02 | 231,56 |  | 618 |  | 458 |  | 148 |  | 80,04 |  | 50,99 |  |
|  |  |  | 100м2 покрытия | 719,56 | 19,92 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 77 | ТЕР-15-04-025-03 МС 489/пр от 28.02.17 | Улучшенная окраска масляными составами полов (лаком) НР=94,5% (НР = 278 руб.) СП=46,75% (СП = 137 руб.) | 0,637 | 1235,16 | 10,02 |  | 787 |  | 294 |  | 6 |  | 51,37 |  | 32,72 |  |
|  |  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 461,82 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ССЦ01-101-1824 МС 479/пр от 28.02.17 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | -0,0074 | 20462 |  |  | -151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ССЦ01-101-0459 МС 479/пр от 28.02.17 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая | -0,0159 | 14573 |  |  | -232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ССЦ01-101-1827 МС 479/пр от 28.02.17 | Лак масляный МА-592 | 0,0233 | 29807 |  |  | 695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ТЕР-10-01-060-01 МС 489/пр от 28.02.17 | Установка и крепление наличников (отбойной доски) НР=106,2% (НР = 30 руб.) СП=53,55% (СП = 15 руб.) | 0,446 | 73,27 | 3,42 |  | 33 |  | 28 |  | 2 |  | 7,82 |  | 3,49 |  |
|  |  |  | 100м коробок блоков | 63,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Отбойник плоский цельно пластиковый ТР-300 ЦЕНА=395/10,79/1,2*1,02 Кмат=1/10,79 (Пересчет в базовые цены мз/10,79)Кмат=1/1,2 (мз/1,20)Кмат=1,02 (згс *1,02) | 44,6 | 31,12 |  |  | 1388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Коридор |  |  |  |  |  | 14256 |  |  |  | 3165 |  | 698 |  |  |  | 340,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 15 | [68, 71, 73, 77] |  | 94,5 % | ФОТ |  | 1302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р11 | [69] |  | 79 % | ФОТ |  | 945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 49 | [74] |  | 99 % | ФОТ |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [75, 76] |  | 110,7 % | ФОТ |  | 594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [81] |  | 106,2 % | ФОТ |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  | 2969 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 15 | [68, 71, 73, 77] |  | 46,75 % | ФОТ |  | 644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р11 | [69] |  | 50 % | ФОТ |  | 598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 49 | [74] |  | 59,5 % | ФОТ |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [75, 76] |  | 63,75 % | ФОТ |  | 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [81] |  | 53,55 % | ФОТ |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  |  |  |  | 1658 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ТЕРр-56-01-001 МС 493/пр от 28.02.17 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР=82% (НР = 87 руб.) СП=62% (СП = 66 руб.) | 0,1 | 1194,67 | 153,24 |  | 119 |  | 104 |  | 15 |  | 128,73 |  | 12,87 |  |
|  |  |  | 100коробок | 1041,43 | 22,77 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 84 | ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17 | Строительный мусор | 1,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ТЕРр-56-02-002 МС 493/пр от 28.02.17 | Снятие оконных переплетов остекленных НР=82% (НР = 159 руб.) СП=62% (СП = 120 руб.) | 0,514 | 394,63 | 28,52 |  | 203 |  | 188 |  | 15 |  | 46,11 |  | 23,7 |  |
|  |  |  | 100м2 оконных переплетов | 366,11 | 11,89 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 86 | ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17 | Строительный мусор | 1,7579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ТЕРр-56-03-002 МС 493/пр от 28.02.17 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях НР=82% (НР = 80 руб.) СП=62% (СП = 60 руб.) | 0,128 | 754,06 |  |  | 97 |  | 97 |  |  |  | 94,97 |  | 12,16 |  |
|  |  |  | 100м2 | 754,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17 | Строительный мусор | 0,448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ТЕР-11-01-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17 H37=1,15 H38=1,15 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (подливка подоконников) НР=110,7% (НР = 62 руб.) СП=63,75% (СП = 36 руб.) | 0,128 | 480,99 | 57,52 |  | 62 |  | 53 |  | 7 |  | 45,44 |  | 5,82 |  |
|  |  |  | 100м2 стяжки | 411,22 | 23,35 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 90 | ССЦ01-402-0004 МС 482/пр от 28.02.17 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | 0,2612 | 541 |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ТЕР-10-01-034-06 МС 489/пр от 28.02.17 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых НР=106,2% (НР = 693 руб.) СП=53,55% (СП = 350 руб.) | 0,514 | 8817,56 | 403,38 |  | 4532 |  | 649 |  | 207 |  | 145,72 |  | 74,9 |  |
|  |  |  | 100м2 проемов | 1261,94 | 8,44 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 92 | ССЦ01-203-1001 МС 480/пр от 28.02.17 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2 | 51,4 | 2557 |  |  | 131430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ТЕР-10-01-035-03 МС 489/пр от 28.02.17 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м НР=106,2% (НР = 49 руб.) СП=53,55% (СП = 25 руб.) | 0,255 | 4616,22 | 27,8 |  | 1177 |  | 46 |  | 7 |  | 21,38 |  | 5,45 |  |
|  |  |  | 100п м | 180,45 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ССЦ01-101-2911 МС 479/пр от 28.02.17 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | 25,5 | 323 |  |  | 8237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ТЕР-15-01-050-04 МС 489/пр от 28.02.17 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее НР=94,5% (НР = 475 руб.) СП=46,75% (СП = 235 руб.) | 0,332 | 2113,12 | 45,46 |  | 702 |  | 503 |  | 15 |  | 166,47 |  | 55,27 |  |
|  |  |  | 100м2 облицовки | 1513,21 | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ССЦ01-101-3434 МС 479/пр от 28.02.17 | Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700х250х10 мм | 34,86 | 70,7 |  |  | 2465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ТЕР-10-01-036-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС 489/пр от 28.02.17 H37=1,15 H38=1,15 | Установка уголков ПВХ на клее НР=106,2% (НР = 53 руб.) СП=53,55% (СП = 27 руб.) | 0,663 | 106,63 |  |  | 71 |  | 50 |  |  |  | 7,71 |  | 5,11 |  |
|  |  |  | 100п м | 74,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ПЛ | F профиль ЦЕНА=25/8,93/1,2*1,02 Кмат=1/8,93 (Пересчет в базовые цены мз/8,93)Кмат=1/1,2 (мз/1,20)Кмат=1,02 (згс *1,02) | 66,3 | 2,38 |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ТЕРр-58-20-001 МС 493/пр от 28.02.17 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м НР=83% (НР = 74 руб.) СП=65% (СП = 58 руб.) | 0,255 | 2815,03 | 5,87 |  | 718 |  | 89 |  | 1 |  | 41,41 |  | 10,56 |  |
|  |  |  | 100м | 349,5 | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17 | Строительный мусор | 0,0571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Окна |  |  |  |  |  | 150112 |  |  |  | 1779 |  | 267 |  |  |  | 205,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р6 | [83, 85, 87] |  | 82 % | ФОТ |  | 326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [89] |  | 110,7 % | ФОТ |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [91, 93, 97] |  | 106,2 % | ФОТ |  | 795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 15 | [95] |  | 94,5 % | ФОТ |  | 475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р8 | [99] |  | 83 % | ФОТ |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  | 1732 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р6 | [83, 85, 87] |  | 62 % | ФОТ |  | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [89] |  | 63,75 % | ФОТ |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [91, 93, 97] |  | 53,55 % | ФОТ |  | 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 15 | [95] |  | 46,75 % | ФОТ |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р8 | [99] |  | 65 % | ФОТ |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  |  |  |  | 977 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ТЕРр-56-09-004 МС 493/пр от 28.02.17 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках НР=82% (НР = 74 руб.) СП=62% (СП = 56 руб.) | 0,17 | 530,44 |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  | 67,4 |  | 11,46 |  |
|  |  |  | 100коробок | 530,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17 | Строительный мусор | 0,2278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ТЕРр-56-10-001 МС 493/пр от 28.02.17 | Снятие дверных полотен НР=82% (НР = 89 руб.) СП=62% (СП = 68 руб.) | 0,382 | 285,52 |  |  | 109 |  | 109 |  |  |  | 36,28 |  | 13,86 |  |
|  |  |  | 100м2 дверных полотен | 285,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ССЦ01-509-9900 МС 483/пр от 28.02.17 | Строительный мусор | 0,4508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ТЕР-10-01-047-04 МС 489/пр от 28.02.17 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 НР=106,2% (НР = 321 руб.) СП=53,55% (СП = 162 руб.) | 0,218 | 6150,73 | 521,08 |  | 1341 |  | 299 |  | 114 |  | 160,52 |  | 34,99 |  |
|  |  |  | 100м2 проемов | 1372,45 | 13,43 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 106 |  | Блоки дверные пластиковые ЦЕНА=9200/8,93/1,2*1,02 Кмат=1/8,93 (Пересчет в базовые цены мз/8,93)Кмат=1/1,2 (мз/1,20)Кмат=1,02 (згс *1,02) | 21,8 | 875,7 |  |  | 19090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ТЕР-09-04-012-02 МС 489/пр от 28.02.17 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям НР=81% (НР = 97 руб.) СП=72,25% (СП = 87 руб.) | 11 | 14,69 | 2,91 |  | 162 |  | 120 |  | 32 |  | 1,11 |  | 12,21 |  |
|  |  |  | шт | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ССЦ01-101-0961 МС 479/пр от 28.02.17 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | 11 | 380 |  |  | 4180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ТЕР-09-04-012-01 МС 489/пр от 28.02.17 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (раздвижных) НР=81% (НР = 313 руб.) СП=72,25% (СП = 280 руб.) | 16,4 | 71,34 | 18,84 |  | 1170 |  | 387 |  | 309 |  | 2,4 |  | 39,36 |  |
|  |  |  | м2 проема | 23,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | Двери раздвижные ЦЕНА=180000/8,93/1,2*1,02 Кмат=1/8,93 (Пересчет в базовые цены мз/8,93)Кмат=1/1,2 (мз/1,20)Кмат=1,02 (згс *1,02) | 6 | 17133,26 |  |  | 102800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Двери |  |  |  |  |  | 128942 |  |  |  | 1005 |  | 455 |  |  |  | 111,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р6 | [101, 103] |  | 82 % | ФОТ |  | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [105] |  | 106,2 % | ФОТ |  | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 9 | [107, 109] |  | 81 % | ФОТ |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  | 894 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р6 | [101, 103] |  | 62 % | ФОТ |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [105] |  | 53,55 % | ФОТ |  | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 9 | [107, 109] |  | 72,25 % | ФОТ |  | 367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  |  |  |  | 653 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | ТЕРм-08-03-594-14 МС 486/пр от 28.02.17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 НР=95% (НР = 883 руб.) СП=65% (СП = 604 руб.) | 0,44 | 3570,39 | 199,46 |  | 1571 |  | 923 |  | 88 |  | 213,6 |  | 93,98 |  |
|  |  |  | 100шт | 2097,55 | 12,66 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 112 |  | Светильник ДВО/ДПО 45Вт. 6500к 4500Лм 595*595*19мм ЦЕНА=1200/8,93/1,2*1,02 Кмат=1/8,93 (Пересчет в базовые цены мз/8,93)Кмат=1/1,2 (мз/1,20)Кмат=1,02 (згс *1,02) | 44 | 114,22 |  |  | 5026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | ТЕРм-08-03-593-06 МС 486/пр от 28.02.17 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый НР=95% (НР = 54 руб.) СП=65% (СП = 37 руб.) | 0,08 | 1131,87 | 200,23 |  | 91 |  | 56 |  | 16 |  | 70,64 |  | 5,65 |  |
|  |  |  | 100шт | 693,68 | 11,26 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 114 | ССЦ01-509-1383 МС 483/пр от 28.02.17 | Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК | 8 | 49,3 |  |  | 394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ТЕРм-08-03-594-02 МС 486/пр от 28.02.17 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 НР=95% (НР = 69 руб.) СП=65% (СП = 47 руб.) | 0,08 | 1077,26 | 38,4 |  | 86 |  | 73 |  | 3 |  | 92,8 |  | 7,42 |  |
|  |  |  | 100шт | 911,3 | 2,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ССЦ01-509-5405 МС 483/пр от 28.02.17 | Облучатель бактерицидный настенный под ультрафиолетовую лампу ОБН-2х30 Вт | 8 | 216 |  |  | 1728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | ССЦ01-509-4914 МС 483/пр от 28.02.17 | Лампы бактерицидные ультрафиолетовые типа ДМБ 30 | 1,6 | 971 |  |  | 1554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ТЕРм-08-03-593-09 МС 486/пр от 28.02.17 | Светильник местного освещения НР=95% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.) | 0,04 | 821,75 | 19,2 |  | 33 |  | 27 |  | 1 |  | 68,24 |  | 2,73 |  |
|  |  |  | 100шт | 670,12 | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | ССЦ01-509-2953 МС 483/пр от 28.02.17 | Светильник дежурного освещения ДС-19 УХЛ4 | 4 | 17,3 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | ТЕРм-08-03-591-09 МС 486/пр от 28.02.17 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке НР=95% (НР = 57 руб.) СП=65% (СП = 39 руб.) | 0,2 | 405,36 | 4,91 |  | 81 |  | 60 |  | 1 |  | 30,48 |  | 6,1 |  |
|  |  |  | 100шт | 299,31 | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | Розетка штепсельная для скр. проводки с зазем. контактом, 16А двойная, белая ЦЕНА=152/8,93/1,2*1,02 Кмат=1/8,93 (Пересчет в базовые цены мз/8,93)Кмат=1/1,2 (мз/1,20)Кмат=1,02 (згс *1,02) | 8 | 14,47 |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | Розетка штепсельная для скр. проводки 1-местная ЦЕНА=85/8,93/1,2*1,02 Кмат=1/8,93 (Пересчет в базовые цены мз/8,93)Кмат=1/1,2 (мз/1,20)Кмат=1,02 (згс *1,02) | 12 | 8,09 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | ТЕРм-08-03-591-02 МС 486/пр от 28.02.17 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР=95% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.) | 0,12 | 333,36 | 4,91 |  | 40 |  | 30 |  | 1 |  | 25,76 |  | 3,09 |  |
|  |  |  | 100шт | 252,96 | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | Выключатель для скрытой проводки 1-клавишный, белый ЦЕНА=123,49/8,93/1,2*1,02 Кмат=1/8,93 (Пересчет в базовые цены мз/8,93)Кмат=1/1,2 (мз/1,20)Кмат=1,02 (згс *1,02) | 12 | 11,75 |  |  | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ТЕРм-08-03-591-05 МС 486/пр от 28.02.17 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.) | 0,04 | 338,17 | 4,91 |  | 14 |  | 11 |  |  |  | 26,24 |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 100шт | 257,68 | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | Выключатель для скрытой проводки 2-клавишный, белый ЦЕНА=132,99/8,93/1,2*1,02 Кмат=1/8,93 (Пересчет в базовые цены мз/8,93)Кмат=1/1,2 (мз/1,20)Кмат=1,02 (згс *1,02) | 4 | 12,66 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | ТЕРм-08-02-401-01 МС 486/пр от 28.02.17 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР=95% (НР = 918 руб.) СП=65% (СП = 628 руб.) | 2,5 | 669,34 | 64,73 |  | 1673 |  | 960 |  | 162 |  | 41,28 |  | 103,2 |  |
|  |  |  | 100м | 384,32 | 2,56 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 128 |  | Кабель ВВГнг LS 3*1,5 ЦЕНА=35,41/8,93/1,2*1,02 Кмат=1/8,93 (Пересчет в базовые цены мз/8,93)Кмат=1/1,2 (мз/1,20)Кмат=1,02 (згс *1,02) | 100 | 3,37 |  |  | 337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | Кабель ВВГнг LS 3*2,5 ЦЕНА=61,54/8,93/1,2*1,02 Кмат=1/8,93 (Пересчет в базовые цены мз/8,93)Кмат=1/1,2 (мз/1,20)Кмат=1,02 (згс *1,02) | 150 | 5,86 |  |  | 879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | Коробка распределительная круглая 106*15 с крышкой ЦЕНА=26,57/8,93/1,2*1,02 Кмат=1/8,93 (Пересчет в базовые цены мз/8,93)Кмат=1/1,2 (мз/1,20)Кмат=1,02 (згс *1,02) | 12 | 2,53 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | Коробка установочная для кирпичных стен 68*40 ЦЕНА=12,34/8,93/1,2*1,02 Кмат=1/8,93 (Пересчет в базовые цены мз/8,93)Кмат=1/1,2 (мз/1,20)Кмат=1,02 (згс *1,02) | 10 | 1,17 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | ТЕРм-08-03-572-01 МС 486/пр от 28.02.17 | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене (щит) НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.) | 1 | 256,63 | 33,62 |  | 257 |  | 23 |  | 34 |  | 2,32 |  | 2,32 |  |
|  |  |  | шт | 22,78 | 1,79 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 133 |  | Щит освещения ОЩВ-12 ЦЕНА=9500/8,93/1,2*1,02 Кмат=1/8,93 (Пересчет в базовые цены мз/8,93)Кмат=1/1,2 (мз/1,20)Кмат=1,02 (згс *1,02) | 1 | 904,26 |  |  | 904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Электромонтажные работы |  |  |  |  |  | 15184 |  |  |  | 2163 |  | 306 |  |  |  | 225,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 45.2 | [111, 113, 115, 118, 120, 123, 125, 127, 132] |  | 95 % | ФОТ |  | 2070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  | 2070 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 45.2 | [111, 113, 115, 118, 120, 123, 125, 127, 132] |  | 65 % | ФОТ |  | 1416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  |  |  |  | 1416 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | ТЕР-17-01-001-14 МС 489/пр от 28.02.17 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды НР=115,2% (НР = 287 руб.) СП=70,55% (СП = 176 руб.) | 1,2 | 301,61 | 23,19 |  | 362 |  | 247 |  | 28 |  | 21,65 |  | 25,98 |  |
|  |  |  | 10компл | 206,32 | 1,66 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 135 | ССЦ01-301-0877 МС 481/пр от 28.02.17 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском хирургические, размером 650х590х180 мм | 12 | 682 |  |  | 8184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  | Кран шаровый ЦЕНА=310/10,79/1,2*1,02 Кмат=1/10,79 (Пересчет в базовые цены мз/10,79)Кмат=1/1,2 (мз/1,20)Кмат=1,02 (згс *1,02) | 24 | 24,42 |  |  | 586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ТЕР-17-01-003-01 МС 489/пр от 28.02.17 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным НР=115,2% (НР = 55 руб.) СП=70,55% (СП = 34 руб.) | 0,2 | 502,98 | 43,56 |  | 101 |  | 47 |  | 9 |  | 24,64 |  | 4,93 |  |
|  |  |  | 10компл | 232,11 | 4,09 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 138 | ССЦ01-301-1521 МС 481/пр от 28.02.17 | Унитаз-компакт «Комфорт» | 2 | 472,01 |  |  | 944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | ТЕР-17-01-001-21 МС 489/пр от 28.02.17 | Установка кабин душевых с пластиковыми поддонами (Душевая) НР=115,2% (НР = 55 руб.) СП=70,55% (СП = 34 руб.) | 0,1 | 599,48 | 64,22 |  | 60 |  | 47 |  | 6 |  | 48,64 |  | 4,86 |  |
|  |  |  | 10компл | 463,54 | 7,67 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 140 | ССЦ01-301-1533 МС 481/пр от 28.02.17 | Кабина душевая 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном | 1 | 7598 |  |  | 7598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Сантехнические работы |  |  |  |  |  | 17835 |  |  |  | 341 |  | 43 |  |  |  | 35,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 16 | [134, 137, 139] |  | 115,2 % | ФОТ |  | 397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  | 397 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 16 | [134, 137, 139] |  | 70,55 % | ФОТ |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | СПГ-01-01-001-41 МС 493/пр от 28.02.17 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 10,378 | 41,88 |  |  | 435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | СПГ-03-21-001-12 МС 493/пр от 28.02.17 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км | 10,378 | 12,02 |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Разные работы |  |  |  |  |  | 560 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  |  | 433471 |  |  |  | 24720 |  | 3870 |  |  |  | 2761,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р12 | [1, 8, 35, 36, 67] |  | 80 % | ФОТ |  | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 49 | [2, 74] |  | 99 % | ФОТ |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р11 | [3, 37, 69] |  | 79 % | ФОТ |  | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 15 | [5, 7, 9, 20, 23, 25, 40, 42, 52, 55, 57, 68, 71, 73, 77, 95] |  | 94,5 % | ФОТ |  | 8258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р7 | [11, 13, 27, 44, 59] |  | 80 % | ФОТ |  | 616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [15, 16, 18, 31, 33, 48, 50, 63, 65, 75, 76, 89] |  | 110,7 % | ФОТ |  | 4112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р13 | [21, 53] |  | 77 % | ФОТ |  | 1252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [22, 39, 54, 81, 91, 93, 97, 105] |  | 106,2 % | ФОТ |  | 3677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 21 | [29, 46, 61] |  | 127,8 % | ФОТ |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р6 | [83, 85, 87, 101, 103] |  | 82 % | ФОТ |  | 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р8 | [99] |  | 83 % | ФОТ |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 9 | [107, 109] |  | 81 % | ФОТ |  | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 45.2 | [111, 113, 115, 118, 120, 123, 125, 127, 132] |  | 95 % | ФОТ |  | 2070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 16 | [134, 137, 139] |  | 115,2 % | ФОТ |  | 397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  | 23857 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р12 | [1, 8, 35, 36, 67] |  | 50 % | ФОТ |  | 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 49 | [2, 74] |  | 59,5 % | ФОТ |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р11 | [3, 37, 69] |  | 50 % | ФОТ |  | 1262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 15 | [5, 7, 9, 20, 23, 25, 40, 42, 52, 55, 57, 68, 71, 73, 77, 95] |  | 46,75 % | ФОТ |  | 4085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р7 | [11, 13, 27, 44, 59] |  | 68 % | ФОТ |  | 523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [15, 16, 18, 31, 33, 48, 50, 63, 65, 75, 76, 89] |  | 63,75 % | ФОТ |  | 2370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р13 | [21, 53] |  | 50 % | ФОТ |  | 813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [22, 39, 54, 81, 91, 93, 97, 105] |  | 53,55 % | ФОТ |  | 1854 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 21 | [29, 46, 61] |  | 80,75 % | ФОТ |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р6 | [83, 85, 87, 101, 103] |  | 62 % | ФОТ |  | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Р8 | [99] |  | 65 % | ФОТ |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 9 | [107, 109] |  | 72,25 % | ФОТ |  | 367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 45.2 | [111, 113, 115, 118, 120, 123, 125, 127, 132] |  | 65 % | ФОТ |  | 1416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 16 | [134, 137, 139] |  | 70,55 % | ФОТ |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  |  |  |  | 13679 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 433471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 24720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты |  |  | 404321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 3870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Транспорт грузов с ПРР по сб. СПГ ( смета) |  |  | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы (по смете) |  |  | 23857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль (по смете) |  |  | 13679 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого СМР в ценах января 2000 г. |  |  | 471007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего в ценах января 2000 г. |  |  | 471007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Погрузо-разгруз. работы с учетом РКбаз (СПГ)= |  | 1,05 | 457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РКбаз (СПГ)= |  | 1,05 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Транспорт грузов с ПРР по СПГ с учетом РКбаз |  |  | 588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г. |  |  | 471035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Переход в тек. цены _4_ квартал 2023г (Письмо Минстроя России №73528-ИФ/09 от 28.11.2023г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих в тек.ценах |  | 30,65 | 757668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата машинистов в тек. ценах |  | 30,65 | 12321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин в тек. ценах |  | 10,96 | 42415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в тек. ценах |  | 8,93 | 3610587 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01) |  | 17,19 | 7478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21 |  | 18,41 | 2301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого транспорт грузов по СПГ в тек.ценах без НДС |  |  | 9779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в тек. ценах без оборудования |  |  | 4420449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС) |  | 30,65 | 731217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП от ФОТ (с К=0.8 Письмо.2536-ИП/12/ГС) |  | 30,65 | 419261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО с НР и СП |  |  | 5570927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого СМР |  |  | 5570927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 5570927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  | 20 % | 1114185,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО с НДС |  |  | 6685112,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с понижающим коэфф. по результатам торгов (аукциона), без НДС |  | 0,38% | 6 660 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» | Общество с ограниченной ответственностью «Строитель43» Директор ООО «Строитель43» ______________________ А.А.Половников |
| Главный врач __________ С.М. Аракелян |  |